Администрация муниципального образования «Архангельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26   февраля  2020 года                                                                                            №7

с.Архангельское

Об утверждении плана

паводковой комиссии.

В целях предупреждения ЧС в паводковый период на прудах муниципального

образования «Архангельское»

Администрация муниципального образования «Архангельское» постановляет:

1.Утвердить План работы паводковой комиссии (приложение).

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Архангельское» от 11.03.2019 г.№16

3. Данное постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом

муниципального образования «Архангельское».

Глава муниципального

образования  «Архангельское»                                                                В.Н.Шибанова

|  | Утверждено Постановлением Администрации МО «Архангельское» №7 от 26.02.2020 г. |
| --- | --- |

План работы паводковой комиссии

по муниципальному образованию «Архангельское» в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сформировать аварийную бригаду для предупреждения и ликвидации разрушений искусственных водоемов. | Глава МО «Архангельское» | 26.02.2020 |
|  | Составить график дежурства членов аварийной бригады. | Глава МО «Архангельское» | до 01.04.2020 г. |
|  | Подготовить водостоки и кюветы для пропуска весенних талых вод. | Глава МО «Архангельское» | до 01.04.2020г. |
|  | Очистить проезжую часть дорог общего и внутреннего назначения, улиц населенного пункта на полную ширину дорожного полотна, включая откосы. | Глава МО «Архангельское» | до 01.04.2020 г. |
|  | Запретить движение транспортных средств и пешеходов по льду прудов. Установить предупредительные знаки. | Глава МО «Архангельское» | до 01.04.2020 г. |
|  | Рекомендовать директору Архангельской СОШ провести разъяснительную работу среди детей по правилам поведения в весенне-осенний период на водоемах. | Глава МО «Архангельское» | до 01.04.2020 г. |
|  | Принять меры по ограничению движения транспорта по улицам с.Архангельское. | Глава МО «Архангельское» | в течение весенней распутицы |
|  | В случае возникновения ЧС докладывать немедленно: в ЕДДС Администрации МО «Красногорский район» тел. 9-2-19-02, 9-01; сот. 112 ОП «Красногорское» по тел. 2-16-02 или 9-02», ООО «Энергия» 9-2-11-64. | Глава МО «Архангельское» | На период паводка |