АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ВАЛАМАЗ»

« ВАЛАМАЗ»

МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта  2021  года                                                                          № 17

с. Валамаз

О создании паводковой комиссии

В целях предупреждения ЧС в паводковый период на пруду муниципального образования « Валамаз» руководствуясь Положением «О порядке привлечения жителей муниципального образования « Валамаз»    к выполнению на добровольной основе социально значимых работ в целях решения вопросов местного значения»

Администрация муниципального образования « Валамаз» постановляет:

1)   Создать паводковую комиссию:

1. Председатель комиссии – Исупов  Алексей Сергеевич- Глава муниципального  образования « Валамаз»

2. Заместитель председателя  -  Исупов Григорий Сергеевич-Валамазское ПЧ-36.

3.Члены комиссии:

-  Кутявин Владимир Федорович – член добровольной пожарной дружины

-  Бердников Алексей Аркадьевич - член добровольной пожарной дружины

2) Утвердить План работы паводковой комиссии (приложение).

3) Данное постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом муниципального образования  « Валамаз».

Глава муниципального

образования  « Валамаз»                                                                 А.С.Исупов

|  | Приложение №1 Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования « Валамаз» № 17 от 15.03.2021 г. |
| --- | --- |

План работы паводковой комиссии

по муниципальному образованию « Валамаз» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать паводковую комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего паводка. | Глава МО« Валамаз» | 15.03.2021 г. |
| 2 | Сформировать аварийную бригаду для предупреждения и ликвидации разрушений искусственных водоемов. | Глава МО« Валамаз» | 15.03.2021 г. |
| 3 | Составить график дежурства членов аварийной бригады. | Глава МО« Валамаз» | до 18.03.2021 г. |
| 4 | Подготовить водостоки и кюветы для пропуска весенних талых вод. | Глава МО« Валамаз» | до 31.03.2021 г. |
| 5 | Очистить проезжую часть дорог общего и внутреннего назначения, улиц в населенного пункта на полную ширину дорожного полотна, включая откосы. | Глава М « Валамаз» | до 25.03.2021 г. |
| 6 | Запретить движение транспортных средств и пешеходов по льду рек и прудов. Установить предупредительные знаки. | Глава МО« Валамаз» | до 25.03.2021 г. |
| 7 | Рекомендовать директору Валамазской СОШ провести разъяснительную работу среди родителей и детей по правилам поведения в весенне-осенний период на водоемах. | Глава МО« Валамаз» | до 25.03.2021 г. |
| 8 | Принять меры по ограничению движения транспорта по улицам с. Валамаз. | Глава МО« Валамаз» | в течение весенней распутицы |
| 9 | Информировать население при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в результате весеннего паводка. | Глава МО« Валамаз» | на период паводка |
| 10 | В случае возникновения ЧС докладывать немедленно: в ЕДДС Администрации МО «Красногорский район» тел. сот. 112; 2-19-02, 2-11-41, 01. ОП «Красногорское» по тел. 2-16-02 или 02», ООО «Энергия» 2-11-64. | Глава МО« Валамаз» | На период паводка |