| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕБИНСКОЕ» «ДЕБЫ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |

10 марта  2021 года                                                                                            № 12

с.Дебы

О создании

паводковой комиссии.

В целях предупреждения ЧС в паводковый период на прудах муниципального

образования «Дебинское»

Администрация муниципального образования «Дебинское» постановляет:

- Создать паводковую комиссию:

Председатель комиссии – Чупин Андрей Александрович - глава муниципального образования «Дебинское»,

Заместитель председателя - Бабинцев Виктор Игоревич – директор ООО

«Качкашурское».

Члены комиссии:

- Баженов Иван Геннадиевич – член добровольной пожарной дружины

-Поторочин Александр Ревович - начальник ОП ПСЧ-36

-Ворончихин Василий Вениаминович - член добровольной пожарной дружины

2.Утвердить План работы паводковой комиссии (приложение).

3. Данное постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом

муниципального образования «Дебинское».

Глава муниципального

образования  «Дебинское»                                                               А.А. Чупин

|  | Приложение №1 Утвержден Постановлением Администрации МО «Дебинское» №12 от 10.03.2021 г. |
| --- | --- |

План работы противопаводковой комиссии

по муниципальному образованию «Дебинское» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать паводковую комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего паводка. | Глава МО «Дебинское» | 10.03.2021 г. |
| 2 | Сформировать аварийную бригаду для предупреждения и ликвидации разрушений искусственных водоемов. | Глава МО «Дебинское» | 11.03.2021 г. |
| 3 | Составить график дежурства членов аварийной бригады. | Глава МО «Дебинское» | до 15.03.2021 г. |
| 4 | Подготовить водостоки и кюветы для пропуска весенних талых вод. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2021 г. |
| 5 | Очистить проезжую часть дорог общего и внутреннего назначения, улиц в населенных пунктах на полную ширину дорожного полотна, включая откосы. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2021 г. |
| 6 | Запретить движение транспортных средств и пешеходов по льду рек и прудов. Установить предупредительные знаки. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2021 г. |
| 7 | Рекомендовать директору Дебинской школы провести разъяснительную работу среди детей школы по правилам поведения в весенне-осенний период на водоемах. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2021 г. |
| 8 | Принять меры по ограничению движения транспорта по улицам населенных пунктов поселения. | Глава МО «Дебинское» | в течение весенней распутицы |
| 9 | Организовать уборку территорий предприятий, организаций и жилого сектора от мусора. | Глава МО «Дебинское», руководители предприятий, организаций, жители населенных пунктов | до 01.05.2021 г. |
| 10 | В случае возникновения ЧС докладывать немедленно: в ЕДДС Администрации МО «Красногорский район» тел. сот. 101, 112; 2-14-58, 01. ОП «Красногорское» по тел. 2-16-02 или 112, 02, ООО «Энергия» 2-11-64. | Глава МО «Дебинское» | На период паводка |