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РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального  образования

«Селеговское»

О проведении мероприятий по благоустройству  и  санитарной  очистке  территорий муниципального  образования  «Селеговское»   на весенний  период в 2015г.   
Принято Советом депутатов






20  марта 2015 г.

Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования  «Селеговское»       С. А. Брылякова  «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной   очистке территорий  населенных  муниципального  образования  «Селеговское»  на весенний  период в  2015г. »


Совет депутатов решает:


1. Утвердить план практических мероприятий по благоустройству и  санитарной  очистке  территорий  населенных пунктов  муниципального  образования «Селеговское» на весенний  период  2015 г. (план прилагается)

Глава

муниципального образования

 «Селеговское»                                                         



     С.А.Брыляков

с. Большой Селег

20 марта  2015 года

№  120
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Селеговское»

№ 120 от 20 марта 2015 г.

План

практических мероприятий по благоустройству и  санитарной  очистке  территорий  населенных пунктов  муниципального  образования «Селеговское» на весенний  период  2015 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок
	Апрель, май
	Глава МО, депутаты

	2
	Провести разъяснительную работу среди детей в  детском саду и  школе по правилам поведения в весенний  период  на водоёмах
	апрель
	Глава МО,

Жуйкова Г.М.

	3
	Провести сельские сходы по населенным пунктам с целью проведения месячника по благоустройству
	май
	Глава МО, депутаты

	4
	Провести очистку от мусора, дров, территории возле жилых домов, общественных учреждений, административных зданий
	апрель
	Глава МО,

руководители организаций, 

депутаты

	5
	Каждому хозяину ЛПХ обновить, отремонтировать палисадник, побелить углы домов. Разбить клумбы и посадить цветы
	Апрель, май
	Депутаты

	6
	Провести субботники по уборке территории возле общественных зданий и у памятников
	Апрель, май
	Глава МО,

руководители организаций, 

депутаты

	7
	Провести субботник по очистке сельского кладбища
	май
	Глава МО, депутаты

	8
	У общественных зданий разбить клумбы, посадить цветы
	май
	Глава МО,

руководители организаций

	9
	Провести косметический ремонт памятников, посадить цветы
	До 9 мая
	Глава МО,

руководители организаций, 

депутаты

	10
	Объявить конкурс среди населения и общественных организаций «Лучший цветник», «Лучшая усадьба»
	Май 
	Глава МО, депутаты

	11
	Провести рейды по улицам с. Большой Селег и населенным пунктам по выполнению плана практических мероприятий по благоустройству и рассмотреть на заседании постоянной комиссии
	Апрель, май
	Глава МО, депутаты

	12
	Итоги двухмесячника  рассмотреть на сессии Совета депутатов
	июнь
	Глава МО
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