АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУРЬИНСКОЕ»

«КУРЬЯ» МУНИЦИПАЛ

КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2017 года                                                                            № 19

с. Курья

О подготовке

муниципального образования

«Курьинское»

к прохождению  весеннего паводка в 2017г.

В соответствии с Федеральным законом № 68ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Удмуртской Республики №  1140-р от 28.11.2005г. «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов пропуску весеннего половодья».

Администрация муниципального образования «Курьинское» постановляет:

- В срок до 30.03.2017 года  провести ревизию прудов на территории сельского поселения.

- Создать комиссию по организации без аварийного пропуска весеннего паводка.

В составе:

- Ожмегова Н.П.- глава муниципального образования «Курьинское»,  председатель противопадковой комиссии

- Фефилов А.В.- гл. инженер ООО «Курьинское», заместитель

- Чумакова Н.Г. –лесничий «Глазов-лес» Курьинский участок

- Лыскова С.С. –специалист I категории администрации МО «Курьинское»

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка  2017 года по муниципальному образованию «Курьинское»  утвердить (приложение №1)

- Утвердить состав аварийной бригады механизаторов на период паводка 2017 году.   (приложение №2)

- Утвердить график дежурства и наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений прудов (приложение №3)

Глава  муниципального

образования «Курьинское»                                                     Н.П.Ожмегов.

приложение №1

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Главы 	МО «Курьинское»

17.03.2017г.   № 19

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению весеннего

паводка 2017 года на прудах на  территории МО «Курьинское».

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по организации безаварийного пропуска весеннего паводка | до 01.04.2017г. | Ожмегов Н.П. |
| 2 | Создать аварийную бригаду | 28.03.2017г. | Ожмегов Н.П. |
| 3 | Провести инструктаж по технике безопасности с привлекаемыми лицами (с обязательной отметкой в журнале) | 28.03.2017 | Ожмегов Н.П. Фефилов А.В. |
| 4 | Составить график дежурства членов бригады и паводковой комиссии | 28.03.2017 | Ожмегов Н.П. |
| 5 | Подготовить запас строительных материалов (ПГС, мешки с песком) | 02.04.2017г. | Фефилов А.В. |
| 6 | Обколоть лед перед входным оголовком водосбросов на прудах | до 01.04.2017г. | Ожмегов Н.П. |
| 7 | Закрепить ответственных лиц по контролю за прудами Пруд с.Курья – Пруд д.Б-Полом – Пруд (бывшей деревни) Самушонки – Пруд (бывшей деревни) Котляки – Пруд – д.М.-Чуваши – Пруд – д.Ботаниха | 28.03.2017г. | Сухих Н.А Астраханцев Г.А. Гарифуллин И.Г. Князев А.В. Веселков А.И. Малышев И.Ф. |
| 8 | Рекомендовать провести разъяснительную работу среди взрослых и школьников по правилам поведения в весенне-осенний период на водоёмах | до 03.04.2017г | Саламатов М.В. |

Председатель противопадковой комиссии                                Ожмегов Н.П.

приложение №2

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Главы 	МО «Курьинское»

17.03.2017г.   № 19

Состав аварийной бригады

механизаторов на период паводка в 2017 года

| № п/п | Марка транспорта | Ф.И.О. | Дом. адрес | телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-150 | Фефилов Геннадий Савватеевич | с.Курья, ул. Совхозная ,33 | 8-950-821-52-76 |
| 2 | Дт-75 | Ясаков Алексей Иванович | с.Курья, ул. Юбилейная ,2 | 34-1-56 |
| 3 | Дт-75 | Копысов Николай Геннадьевич | с.Курья, ул. Советская ,2 |  |
| 4 | Бригада такелажников | Пермяков Сергей Федорович Поторочин Сергей Николаевич | с.Курья, ул. Луговая ,13 с.Курья, ул. Школьная ,13 | 34-197 |

приложение №3

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Главы 	МО «Курьинское»

17.03.2017г.   № 19

График дежурства и наблюдения

за состоянием гидротехнических сооружений прудов

Дежурство осуществляют ответственные лица по контролю за состоянием прудов указанных в плане мероприятий.

Дежурство проводится периодически, но не менее 1 раза в 2 суток в связи с отдаленностью прудов.