Приложение № 1 к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

# по объекту: Капитальный ремонт здания МАОУ "Красногорская гимназия"

# (наименование объекта)

# по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Советская, д.2

# (адрес объекта)

# Основания для расчета:

- Заключение государственной экспертизы от 12.10.2021 г. № 18-1-1-2-059575-2021

- Утвержденные локальные сметные расчеты.

# Таблица №1

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим отдельным этапам исполнения контракта | Наименование работ (отдельных этапов исполнения контракта) | Общая сметная стоимость, в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМР | Оборудование | Прочие | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт здания МАОУ "Красногорская гимназия" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ЛСР № 02-01-05 | Освещение | 4 776 792,00 | - | - | 4 776 792,00 |
| 1.2 | ЛСР № 02-01-07 | Межкомнатные двери | 4 139 873,00 | - | - | 4 139 873,00 |
| 1.3 | ЛСР № 02-01-08 | Окна | 1 250 576,00 | - | - | 1 250 576,00 |
| 1.4 | ЛСР № 02-01-09 | Санузлы | 951 831,00 | - | - | 951 831,00 |
| 1.5 | ЛСР № 02-01-10 | Сети водоснабжения и водоотведения | 704 747,00 | 209 938,00 | - | 914 685,00 |
|  |  |  | 11 823 819,00 | 209 938,00 | - | 12 033 757,00 |
|  | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации II квартал 2021 г. без учета НДС |  | 11 823 819,00 | 209 938,00 | - | 12 033 757,00 |
|  | *Индекс фактической инфляции |  | 1,0324 | 1,0324 | - | 1,0324 |
|  | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта декабрь 2021 года без учета НДС |  | 12 206 910,74 | 216 739,99 | - | 12 423 650,73 |
|  | **Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ |  | 1,0338 | 1,0338 | - | 1,0338 |
|  | Стоимость работ с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ без учета НДС |  | 12 619 504,32 | 224 065,80 | - | 12 843 570,12 |
|  | НДС 20% |  | 2 523 900,86 | 44 813,16 | - | 2 568 714,02 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ с учетом НДС |  | 15 143 405,18 | 268 878,96 | - | 15 412 284,14 |

| Начало выполнения работ: | с 01.06.2022 года |
| --- | --- |
| Окончание выполнения работ: | по 15.10.2022 года (включительно) |
| *Индекс фактической инфляции: | 1,007*1,0024*1,0047*1,0062*1,001*1,0107=1,0324 (данные с официального сайта федеральной службы государственной статистики) |
| Расчет прогнозного индекса инфляции: | = 1,00415 2022 год |
| **Индекс прогнозной инфляции: | (1,004156+1,0041510) /2 = 1,0338 (размер индексов инфляции определен согласно письму Минэкономразвития России от 27.09.2021 г. №32782-ПК/Д03и). |
| Заказчик: | Администрация МО «Красногорский район» |

В связи с тем, что рассчитанная начальная (максимальная) цена контракта превышает лимиты бюджетных обязательств, Заказчиком принято решение об установлении начальной (максимальной) цены контракта в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в размере 14 398 520,00 рублей.