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а) подписание Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям настоящего контракта – не требуется;

б) передача Подрядчику следующих документов:

- копии разрешения на строительство объекта – в течение 20 дней с даты заключения контракта;
- копии решения собственника имущества о его сносе – не требуется;
- копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений – в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта;

- копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – не требуется;

в) передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не требуется;
г) подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – не позднее чем за 1 месяц до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

д) подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта – в течение 1 месяца после подписания акта приемки объекта капитального строительства.
