Администрация муниципального образования «Красногорский район»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по строительству | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации муниципального образования «Красногорский район» |
| --- | --- |
| ___________________/Т.П.Сигова/ | ________________ /И.Б.Прокашев/ |
| «_____»________________ 2015 г. | «_____»__________________ 2015 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в                      с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68

с. Красногорское 2015 г.

РАЗДЕЛ 1.

Общие положения аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

1. Форма торгов -  аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее по тексту – контракт ).

2. Предмет контракта: выполнение работ по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68

3. Под  аукционом в электронной форме на право заключить контракт (договор) понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

4. Состав  аукционной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального образования «Красногорский район» (далее  –  комиссия), а также порядок работы аукционной комиссии по осуществлению закупок утверждены постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район».

5. В целях настоящего Федерального закона под электронной площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия отбора операторов электронных площадок. По результатам отбора операторов электронных площадок Правительством Российской Федерации определяется перечень таких операторов. Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Для данного электронного аукциона  оператором является Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

6. Электронная площадка - сайт в  единой информационно - телекоммуникационной системе «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы. Данный электронный  аукцион проводится на электронной торговой площадке - «Автоматизированная система торгов». Адрес электронной площадки в  единой информационной системе «Интернет» - www.sberbank-ast.ru.

7. До создания единой информационной системы единый официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, действующий по Федеральному закону от 05.07.2005 №94-ФЗ -  www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

РАЗДЕЛ 2.

## Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

## 4. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящего Федерального закона, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства.

5. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и информации в форме электронных документов, полученных от участника электронного аукциона, до подведения результатов такого аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, направившем указанные документы и информацию в порядке, установленном едиными требованиями, предусмотренными пунктом 1 раздела 1 настоящей документации.

## 6. Направление документов и информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику, указанный документооборот осуществляется через электронную площадку, за исключением случая заключения контракта (договора) по результатам такого аукциона.

## 7. Участник  закупки  несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта (договора).

## 8. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

РАЗДЕЛ 3.

## Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке

## 1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.

2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и информацию:

1) заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, указанным в пункте 1, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

6) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

7) адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица;

3. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в пункте 2 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации в случае непредоставления им документов и информации, указанных в пункте 2 настоящего раздела, или предоставления документов, не соответствующих требованиям,  установленным законодательством Российской Федерации,  а также направить ему уведомление о принятом решении.

4. Уведомление должно содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах. Оператор электронной площадки обязан обеспечить аккредитованному на электронной площадке участнику такого аукциона доступ к участию в любых таких аукционах, проводимых на данной электронной площадке.

5. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника электронного аукциона уведомление, предусмотренное в  пункте 4 настоящего раздела,  должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствие документов и информации или несоответствие документов и информации требованиям законодательства Российской Федерации. После устранения указанных оснований этот участник вправе вновь предоставить документы и информацию, указанные в пункте 2 настоящего раздела, для получения аккредитации на электронной площадке.

6. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

7. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в пункте 2 настоящего раздела, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных в пункте 2 настоящего раздела документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.

## 8. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела и пунктом 7 настоящего раздела, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям и  настоящей документации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, за замену указанных в пункте 2 настоящего раздела документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

9. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

10. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

11. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящим разделом, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.

РАЗДЕЛ 4.

## Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке

## 1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

## 2. В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться следующие документы и информация:

## 1) наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

2) дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его аккредитации;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

5) копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на электронной площадке от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

7) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица;

## 9) дата прекращения действия аккредитации участника такого участника на электронной площадке.

РАЗДЕЛ 5.

Извещение о проведении  электронного аукциона

1. Извещение о проведении электронного аукциона  размещается заказчиком в единой информационной системе.

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

## 3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы.

РАЗДЕЛ 6.

Изменения в извещение о проведении электронного аукциона

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

РАЗДЕЛ 7.

Внесение изменений в документацию в электронный аукцион

1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

РАЗДЕЛ 8.

Отказ от проведения электронного аукциона

1. Заказчик вправе  отменить определение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела и до заключения контракта (договора)  заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

раздел 9.

Порядок предоставления документации об электронном аукционе

## 1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком и  размещается в единой информационной системе:

- в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (договора)  (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе документацию о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

- в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (договора) (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе документацию о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

РАЗДЕЛ 10.

Запрет на проведение переговоров с участником закупки

1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры  заказчика, членами  аукционной комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается  до выявления  победителя указанного определения.

2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11.

Разъяснение положений документации об электронном аукционе

1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в  пункте 1 настоящего раздела запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

РАЗДЕЛ 12.

Сведения о товарах, работах, услугах для обеспечения муниципальных нужд

и об условиях исполнения контракта (договора)

1. Требования, установленные заказчиком к функциональным, техническим, качественным характеристикам  товаров, работ,  услуг  показатели позволяющие определить в соответствие закупаемого товара, оказанных работ, услуг  требованиям заказчика указаны в разделе 30 настоящей документации об электронном аукционе.

2. Место, условия, сроки  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  указаны в разделе 29 настоящей документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 13.

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)  (цена лота)

1. Источник финансирования заказа, порядок формирования цены контракта (договора), начальная (максимальная) цена контракта (договора) (цена лота), сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора)  и расчетов с подрядчиками, форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в разделе 29 настоящей документации об электронном аукционе.

2. При заключении контракта (договора)  указывается, что цена контракта (договора)  является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора), а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта (договора)  либо формула цены и максимальное значение цены контракта (договора), установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта (договора)  изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 22 настоящей аукционной документацией.

## 3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,  установленного  Центральным  банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта (договора)  - не применяется.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора)  (цены лота) указано в разделе 31 настоящей документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 14.

Требования к участникам закупки

## 1. Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. При осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона к участникам закупки устанавливаются требования, предусмотренные  статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6)  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3. Требования, указанные в настоящем разделе предъявляются  в равной мере ко всем участникам закупки. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупки требованиям, указанным в подпункте 1,7 пункта 2 настоящего раздела, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпункте 2-6 пункта 2 настоящего раздела. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям.

## 4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика.

5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта (договора) с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта (договора), если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте  2 (при наличии таких требований) настоящего раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта (договора)  с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

## РАЗДЕЛ 15.

## Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки

## 1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта (договора)  на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование станы происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта (договора)  на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящего раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктом 1части 1 и пункта 2 раздела 14 настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 2 – 6 пункта 2  раздела 14 настоящей документации;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

## 5. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

## 6. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

РАЗДЕЛ 16.

Требование  обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

1. Заказчик обязан установить требование  к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в разделе 29 настоящей документации. Требование  об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств.

2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

3. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки при проведении электронного аукциона на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) прекращается блокирование таких денежных средств  в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

- подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта (договора);

- отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- отклонение заявки участника закупки;

- отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

- получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

- отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта (договора)  с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок при  проведении электронного аукциона перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт (договор);

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, до заключения контракта (договора)  заказчику обеспечения исполнения контракта (договора);

6. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора)  или, если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (договора)  не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта (договора).

7. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта (договора).

РАЗДЕЛ 17.

Возврат заявок на участие в электронном аукционе

## 1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает  эту заявку подавшему ее участнику  такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2 раздела 2 настоящей документации;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений пункта 10 раздела 3 настоящей документации;

5) отсутствия на лицевом счёте, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование.

2. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

## РАЗДЕЛ 18.

## Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную  пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4 настоящего раздела.

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, требованиям документации о таком аукционе.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом 4 настоящего раздела, не допускается.

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

7. Указанный в пункте 6 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 6 настоящего раздела, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 6 настоящего раздела протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

## РАЗДЕЛ  19.

## Порядок проведения электронного аукциона

1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке  указанный в извещении и в разделе 29 настоящей документации о его проведении и определенный с учетом пункта 3 настоящего раздела. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленным настоящим разделом.

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона  от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленным настоящим  разделом.

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (договора)  (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора).

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта (договора), предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта(договора)  на величину в пределах "шага аукциона".

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта (договора)  независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9 настоящего раздела.

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта (договора) с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта(договора), равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта (договора)  или большее чем оно, а также предложение о цене контракта (договора), равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта (договора), которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта (договора), сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта(договора), которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта (договора)  в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора)  должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта (договора)  и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора)  в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела.

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта (договора), составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора), а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта (договора). Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора), обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта (договора)  или поступления последнего предложения о цене контракта (договора). Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта (договора)  не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта (договора), которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта (договора)  независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 9 настоящего раздела.

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта (договора), не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта (договора)  по основаниям, не предусмотренным пунктом 14 настоящего раздела, не допускается.

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта (договора), равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта (договора), поступившее раньше.

17. В случае проведения в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта (договора), признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (договора), все минимальные предложения о цене контракта (договора), сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта (договора), и с указанием времени поступления данных предложений.

19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 18 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта (договора)  которых при ранжировании в соответствии с пунктом 18 настоящего раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные подпунктами 2 - 6 и 8 пункта 2 раздела 3 настоящей документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта (договора) в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (договора).

21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 18 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

22. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта (договора)  снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта (договора)  или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт (договор). При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта(договора)  исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

- такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта (договора) не более чем сто миллионов рублей;

- участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта (договора)  выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

- размер обеспечения исполнения контракта (договора)  рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в извещении о проведении такого аукциона.

## РАЗДЕЛ 20.

## Порядок рассмотрения вторых  частей заявок на участие в электронном аукционе

## 1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе  и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 19 раздела 19  настоящей документации об электронном аукционе, на соответствие их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с пунктом 19 раздела 19 настоящей документации об электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом 18 раздела 19 настоящей документации об электронном аукционе.

4.  В случае, если в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с пунктом 18 раздела 19 настоящей документации об электронном аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

## 5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 пункта 2 раздела 4, пунктами 3 и 4 раздела 15 настоящей документации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 6 настоящего раздела, не допускается.

8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с пунктом 18 разделом 19 настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта (договора)  и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

11. В случае, предусмотренном пунктом 22 раздела 19 настоящей документации, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта (договора)  и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

## РАЗДЕЛ 21.

## Заключение контракта (договора) по результатам электронного аукциона

1. По результатам электронного аукциона контракт (договор)  заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с разделом 20 настоящей документации признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в пункте 8 раздела 20 настоящей документации  протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта (договора), который составляется путем включения цены контракта (договора), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт (договор), информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта (договора), прилагаемый к документации о таком аукционе.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта (договора)  победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта (договора), подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (договора)  и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта (договора) снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта (договора), победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта (договора)  в обеспечение исполнения контракта (договора)  или информацию, предусмотренные пунктом 2 раздела 26 настоящей документации.

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт (договор), в случае наличия разногласий по проекту контракта (договора), размещенному в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт (договор), указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта (договора), не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта (договора)  либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта (договора)  с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта (договора) с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 8 раздела 20 настоящей документации.

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего раздела, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта (договора), подписанный усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (договора)  и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 4 настоящего раздела протокол разногласий.

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта (договора), подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта (договора)  заказчик обязан разместить контракт (договор), подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 7 настоящего раздела и подписанного заказчиком контракта (договора)  он считается заключенным.

9. Контракт (договор)  может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10. Контракт (договор)  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ.

12. В случае, предусмотренном пунктом  22 раздела 19 настоящей документации, контракт (договор)  заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт (договор), денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта (договора), а также предоставления обеспечения исполнения контракта (договора).

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта (договора)  в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта (договора), подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4 настоящего раздела, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 8 раздела 20 настоящей документации, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта (договора)  на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта (договора)).

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта (договора), заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта (договора)  в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт (договор)  с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта (договора)  или предложение о цене контракта (договора)  которого содержит лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт (договора) этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта (договора), прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта (договора)  условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта (договора)  должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта (договора).

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 14 настоящего раздела, вправе подписать контракт (договор)  и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3 настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта (договора). Одновременно с подписанным экземпляром контракта (договора)  победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта (договора), а в случае, предусмотренном пунктом  22 раздела 19 настоящей документации, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта (договора). Если этот победитель уклонился от заключения контракта (договора), такой аукцион признается несостоявшимся.

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта (договора) одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

## РАЗДЕЛ 22.

### Изменение условий контракта (договора),  расторжение контракта (договора)

1. Изменение существенных условий контракта (договора) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта (договора) была предусмотрена документацией о закупке и контрактом (договором):

а) при снижении цены контракта (договора) без изменения предусмотренных контрактом (договором) объема работы (услуг, количества товара), качества выполняемой работы (оказываемых услуг, поставляемого товара) иных условий контракта (договора);

б) если по предложению заказчика увеличивается (уменьшается) предусмотренный контрактом (договором) объем работ (объем услуг, количество товара) не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта (договора) пропорционально объему работы исходя из установленной в контракте (договоре) цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта (договора). При уменьшении предусмотренного контрактом  (договором) объема работ (объема услуг, количества товара) стороны контракта (договора) обязаны уменьшить цену контракта (договора) исходя из цены единицы работы.

2) если цена заключенного на срок не менее одного года контракта (договора) составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта (договора) по независящим от сторон контракта (договора) обстоятельствам без изменения его условий невозможно;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых  цен (тарифов) на работы (услуги, товары);

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до   заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта (договора) обеспечивает согласование новых условий контракта (договора), в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта (договора) и (или) объема работ (объема услуг, количества товара), предусмотренных контрактом (договором).

Сокращение   объема работ (объема услуг, количества товара)   при уменьшении цены контракта (договора) осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие  заказчиком решения об изменении контракта (договора) в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта (договора) и объема работы.

2. При исполнении контракта (договора) не допускается перемена подрядчика (исполнителя, поставщика), за исключением случая, если новый подрядчик (исполнитель, поставщик) является правопреемником подрядчика (исполнителя, поставщика) по такому контракту (договору) вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом (договором), переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта (договора) по согласованию заказчика с подрядчиком (исполнителем, поставщиком) допускается выполнение работы (оказание услуги, поставка товара), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (договоре). В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

5. Расторжение контракта (договора) допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта (договора) от исполнения контракта (договора) в соответствии с гражданским законодательством.

6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (договором).

7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы (оказанной услуги, поставленного товара)  с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы (оказанной услуги, поставленного товара) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы (оказанной услуги, поставленного товара)  в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта (договора), послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (договора).

9.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику (исполнителю, поставщику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  подрядчика (исполнителю, поставщику), указанному в контракте (договоре), а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику (исполнителю, поставщику). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика (исполнителя, поставщика)   об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику (исполнителю, поставщику)  указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика (исполнителя, поставщика) по его адресу, указанному в контракте (договоре). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) в единой информационной системе.

10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) вступает в силу и контракт (договор) считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика (исполнителя, поставщика)  об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора), если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика (исполнителя, поставщика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) устранено нарушение условий контракта (договора), послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта (договора), которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (договора).

12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора), если в ходе исполнения контракта (договора) установлено, что подрядчик (исполнитель, поставщик) не соответствует установленным  документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика (исполнителя, поставщика).

13. Информация о подрядчике (исполнителе, поставщике), с которым контракт (договор) был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта (договора), включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных подрядчиков (исполнителей, поставщиков).

14. В случае расторжения контракта (договора) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта (договора) заказчик вправе осуществить закупку работ (услуг, товаров) выполнение (оказание, поставка)  которых являлись предметом расторгнутого контракта (договора), в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ

15. Если до расторжения контракта (договора) подрядчик (исполнитель, поставщик) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом (договором), при заключении нового контракта (договора), объем выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров) должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) по расторгнутому контракту (договору). При этом цена контракта (договора),  должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров).

16. Подрядчик (исполнитель, поставщик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте (договоре) было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

17. Решение подрядчика (исполнителя, поставщика) об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте (договоре), а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  подрядчиком (исполнителем, поставщиком) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком (исполнителем, поставщиком) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

18. Решение подрядчика (исполнителя, поставщика)  об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) вступает в силу и контракт  (договор) считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком (исполнителем, поставщиком)  заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

19. Подрядчик (исполнитель, поставщик)  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора), если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) устранены нарушения условий контракта (договора), послужившие основанием для принятия указанного решения.

20. При расторжении контракта (договора) в связи с односторонним отказом стороны контракта (договора) от исполнения контракта  (договора) другая сторона контракта (договора) вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

21. В случае расторжения контракта (договора) в связи с односторонним отказом подрядчика (исполнителя, поставщика)  от исполнения контракта (договора) заказчик осуществляет закупку работ (услуг, товара)  выполнение (оказание, поставка) которых являлись предметом расторгнутого контракта (договора), в соответствии с положениями  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ.

22. Информация об изменении контракта (договора) или о расторжении контракта (договора)   размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта  (договора) или расторжения контракта (договора).

РАЗДЕЛ 23.

Требование обеспечения исполнения контракта

1. При проведении электронного аукциона заказчик должен установить требования обеспечения исполнения контракта (договора). Размер обеспечения исполнения контракта (договора)   должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (договора)  превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта(договора)  в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), но не менее чем в размере аванса (если контрактом (договором)  предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), размер обеспечения исполнения контракта (договора)  устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта (договора), участник закупки, с которым заключается контракт (договор), предоставляет обеспечение исполнения контракта (договора) с учетом  раздела 26 настоящей документации.

2. Исполнение контракта (договора)  может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ.

3. Исполнение контракта (договора)  может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта (договора)  определяется участником закупки, с которым заключается контракт (договор), самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта (договора)  не менее чем на один месяц.

4. В случае непредставления  обеспечения исполнения контракта (договора)  в срок, установленный для заключения контракта (договора), одновременно с подписанным экземпляром контракта (договора), такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (договора).

5. В ходе исполнения контракта (договора)  поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта (договора), уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом (договором), взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта (договора)  при этом может быть изменен способ обеспечения контракта (договора).

6. Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

- заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

- осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

- заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта (договора)  банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта (договора), должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9. Размер обеспечения исполнения контракта (договора)  указан в разделе 29 настоящей документации.

10. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта(договора) с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта (договора), предметом которого является выдача банковской гарантии.

РАЗДЕЛ 24.

### Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

2. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

3. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 7 раздела  19 настоящей документации, такой аукцион признается несостоявшимся.

3.1. 3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федеральным законом от 05.04.2013  №44-ФЗ.

4.  В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  №44-ФЗ.

РАЗДЕЛ 25.

Блокирование оператором электронной площадки операций по счету,  открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах

1. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с  пунктом 3 настоящего раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

2. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 8 раздела 15 настоящей документации, блокирование не осуществляется.

4. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

5. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 8 раздела 15 настоящей документации, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

6. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном пунктом 9 раздела 15 настоящей документации, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

7. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт.

8. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.

РАЗДЕЛ 26.

# Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (договора)  составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт (договор), предложена цена контракта (договора), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (договора), контракт (договор)  заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта (договора)  в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (договора), указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом (договором)  предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (договора)  составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт (договор), предложена цена контракта (договора), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (договора), контракт (договор)  заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта (договора)  в размере, указанном в пункте 1 настоящего  раздела, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт (договор) в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.

4.  В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта (договора). При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 3 настоящего раздела, недостоверный контракт (договор)  с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (договора). В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт (договор), до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта (договора). В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта (договора) оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Если предметом контракта (договора), для заключения которого проводится электронный аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта (договора), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (договора), обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта (договора), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

7. Обоснование, указанное в пункте 6 настоящего раздела, представляется:

1) участником закупки, с которым заключается контракт (договор), при направлении заказчику подписанного проекта контракта (договора)  при проведении  электронного аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта (договора). При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта (договора)  необоснованной контракт (договор)  с таким участником не заключается и право заключения контракта (договора)  переходит к участнику  электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель  электронного аукциона, цену контракта (договора)  или предложение о цене контракта (договора)  которого содержит лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников  электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта (договора)  на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего  раздела заключается контракт (договор), распространяются требования настоящего раздела в полном объеме.

РАЗДЕЛ 27.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора) и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

### 1. Валюта, используемая для формирования цены контракта (договора)  и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) должна быть выражена в российских рублях.

# РАЗДЕЛ 28.

# Применение национального режима при осуществлении закупок

1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.

РАЗДЕЛ 29.

Информационная карта

| № | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 Контрактный управляющий: Филиппова Юлия Владимировна |
| 2. | Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт) | www.sberbank-ast.ru |
| 3. | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | Выполнение работ по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68 в соответствии с Техническим заданием. |
| 7. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 3509,13 (Три тысячи пятьсот девять) рублей 13 копеек. |
| 8. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. |
| 9. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | «13» мая 2015 г. |
| 10. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 11. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «21» мая 2015 г. в 09.00 час. (время местное) |
| 13. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | «22» мая 2015 г. |
| 15. | Дата проведения электронного аукциона | «25» мая 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 16. | Источник финансирования заказа | Средства дорожного фонда из бюджета муниципального образования «Красногорский район» |
| 17. | Начальная (максимальная) цена контракта | 350913,00 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек. |
| 18. | Объем выполнения работ | Указаны в разделе 30 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 19. | Порядок формирования цены контракта | ## Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный. Указан в разделе 31 Документации об электронном аукционе |
| 20. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – рубль Российской Федерации. |
| 21 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях. |
| 22. | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 45.23.11.199 |
| 23. | Код бюджетной классификации (КБК) | 526 0409 0756251 244 225 |
|  | № строки плана-графика | П44201501133000246001000025 |
| 24. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |
| 25. | Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию по форме указанной в приложении № 1 к документации об электронном аукционе или в произвольной форме. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в приложении № 1 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта и размера граф (строк, столбцов). |
| 26. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона ( свидетельство о допуске к видам работ, относящимся к наименованию объекта закупки, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») в том числе: 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ. 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов. |
| 27. | Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 5 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме. |
| 28. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта | Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 17545,65 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей 65 копеек. |
| 30. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Банк получателя; Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск. БИК; 049401001. Получатель; УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550). ИНН/КПП; 1815001093 / 183701001. Сч. №; 40302810294013000127. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения контракта. Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 31. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ | Гарантийный срок устанавливается на дорожную одежду в течение 4 (четырёх) лет, на земляное полотно 8 (восемь) лет со дня сдачи результата работ заказчику и даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества по сданным работам изложены в Проекте контракта (Разделе 32). |
| 32. | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, подъезд к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68. |
| 33. | Сроки выполнение работ | С момента заключения контракта до 1сентября 2015 года. |
| 34. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в (Разделе 32) «Проект контракта» |
| 35. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации). Место предоставления: в рабочие дни с 08-00 до 16-00 по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 36. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 37. | Требования к Участникам размещения заказа | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ, относящимся к наименованию объекта закупки, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») в том числе: 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 39. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 40. | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Не предоставляются. |
| 41 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлены |
| 42. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. В случае не подписания контракта в указанный срок победителем аукциона (или иным участником, с которым заключается контракт) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| 43. | Изменение условий контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 44. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. |

РАЗДЕЛ 30.

Техническое задание

В настоящей технической части описываются требования, предъявляемые к выполнению работ по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68

Протяженность – 68 п.м.

Ширина проезжей части – 2,0 м.

Ширина обочин – 0,5 х 2

Тип дорожной одежды – облегчённый

Вид покрытия - асфальтобетон

Ведомость объемов работ:

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земляные работы |  |  |
| 1.1. | Устройство кюветов экскаватором 0,65 м3, грунт 2 группы | м3 | 100,0 |
| 1.2. | Уплотнение грунта прицепными катками 25 т. за 7 проходов по одному следу. | м3 | 27,2 |
| 1.3. | Планировка верха земляного полотна | м2 | 293,76 |
| 2 | Дорожная одежда |  |  |
| 2.1. | Устройство покрытия из песка шириной поверху 3,72 м. толщиной по оси 20 см. | м3 | 51,0 |
| 2.2. | Устройство подстилающих слоёв из щебня шириной поверху 2,4 м, толщиной 0,16 м | м3 | 26,0 |
| 2.3. | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0816 |
| 2.4. | Устройство покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, шириной 2 м, толщиной – 0,04 м | м2 | 136,0 |
| 2.5. | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки II, шириной 2 м, толщиной – 0,04 м | м2 | 136,0 |
| 2.6. | Устройство обочин из ПГС шириной поверху 0,5 х 2 | м3 | 19,91 |

1. Требования к результатам работ:

1) Все виды работ по ремонту подъезда к  МБДОУ Красногорскому детскому саду №2 в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68 должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчётом,   настоящей документации об электронном аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта  и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.

2) Подрядчик должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на применяемые в производстве работ должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями), результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

3) Подрядчик перед началом работ обязан предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС, щебня, песка и материалов используемых при производстве асфальтобетона. По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию до 1 сентября 2015 года.

2. Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:

Качество выполнения работ зависит от  соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:

- входной контроль поступающих материалов, а так же контроль качества уплотнения земляного полотна, слоев основания и покрытия;

- операционный контроль качества (толщину слоёв основания и покрытия) осуществляет производитель работ;

- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (определяются просветы под рейкой, уклоны поперечные дорожной одежды, продольные кюветов – не менее 5 ‰);

- отклонения контролируемых параметров не должны превышать требования СНиП 3.06.03-85.

Техника безопасности при производстве работ.

1. Ответственность за безопасность проведения работ несет подрядчик.

2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

Охрана окружающей природной среды.

При производстве работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

5. Срок предоставления гарантий качества работ: На дорожную одежду в течение 4 (четырёх) лет, на земляное полотно 8 (восемь) лет со дня сдачи результата работ заказчику.

6. Технические характеристики товара (материала) используемого при выполнении работ по

ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68.

| № п/п | Наименование товара (материала) | Наименование и значения показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | ПГС | Смесь песчано-гравийная должна соответствовать ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» |
| 2. | асфальтобетонные смеси | Смесь асфальтобетонная должна соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» |
| 3. | щебень фракции 40-70 или эквивалент | Щебень марки – 1000, фракции 40-70 должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.» |
| 4. | битум БНД 60-90 или эквивалент | Битум нефтяной дорожный марки БНД 60-90 должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.» |

Начальник отдела строительства и ЖКХ                                      Салтыков С.В.

РАЗДЕЛ 31.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

## Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены локального сметного расчета «Ремонт подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А»  в с. Красногорское  Красногорского района  Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68» на сумму 350 913,00 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

Итого начальная максимальная цена контракта определена в размере 350 913,00 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек. Локальный сметный расчет приведен  ниже.

Форма 4

Дороги 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на Ремонт подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики ПК 0+00 – ПК 0+68

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Ремонт подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района                  Удмуртской Республики

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 350.913 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         10.137 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.

руб.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          | Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|рабочих, чел.ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |  обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |---------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |------обслуживающ.машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |--------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на   всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |  11   |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земляные работы

1 ТЕР1-01003-08   Разработка грунта в отвал          0.10   2925.37   2837.64       293         9       284     10.48  1.05

(=  1)        экскаваторами «драглайн» или (эквивалент)     1000 м3    --------- ---------              --------- -----

или «обратная лопата» с                     87.73    316.32                            32     22.77  2.28

ковшом вместимостью 0,65

(0,5-1) м3, группа грунтов

2

2 ТЕР1-02001-01   Уплотнение грунта                0.0272   1785.35   1785.35        49                  49

(=  1)        прицепными катками на        1000 м3              ---------                     --------- --------- ----

пневмоколесном ходу 25 т на                          239.50                             7     17.24  0.47

первый проход по одному

следу при толщине слоя 25 см

3 ТЕР1-02001-07   На каждый последующий            0.1632    158.68    158.68        26                  26

(=  1)        проход по одному следу       1000 м3              ---------                     --------- --------- -----

добавлять к расценке                                  20.98                             3      1.51  0.25

01-02-001-01

4 ТЕР1-02027-12   Планировка откосов и            0.29376    620.89    356.38       182        78       104     32.08  9.42

(=  3)        полотна насыпей              1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- -----

механизированным способом,                 264.51     39.87                            12      2.87  0.84

группа грунтов 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      550        87       463              10

---------           -----

54               3

-накладные расходы                                      руб.                      121

-сметная прибыль                                        руб.                       56

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      727

ВСЕГО:                                                                            727

Индекс на осн з/п (п.135 прил.6А март2015 года)           14.4400                1256        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.3200                2585        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 780        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              2.0200                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           4621      1256      3365

---------

780

Накладные расходы                                         12.2700                1485        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           6106

Сметная прибыль                                           11.5500                 647        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                               6753

Дорожная одежда

5 ТЕР27-04001-01  Устройство подстилающих и          0.51   2294.89   2140.46      1170        69      1092     15.72  8.02

(= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- -----

оснований из песка                         135.23    214.05                           109     13.88  7.08

6 408-0122        Песок природный для               56.00    120.47                6746

(= 44)        строительных работ средний   м3

7 ТЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и          0.26   3737.17   3500.27       972        55       910     24.19  6.29

(= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- -----

оснований из щебня                         210.02    328.82                            85     20.60  5.36

8 408-0012        Щебень из природного камня        32.50    218.71                7108

(= 44)        для строительных работ       м3

марка 1000, фракция 40-70

мм

9 ТЕР27-06026-01  Розлив вяжущих материалов        0.0816   2138.18     40.11       174                   3

(= 44)                                     1 т                  ---------                     --------- --------- -----

9.18                             1      0.66  0.05

10 101-1561        Битумы нефтяные дорожные      -0.084048   2036.96                -171

(= 44)        жидкие, класс МГ, СГ         т

11 101-1555        Битумы нефтяные дорожные       0.084048   1757.84                 148

(= 44)        марки БНД-60/90, БНД         т

90/130, сорт высший

12 120101          Автогудронаторы 3500 л            0.128    117.91    117.91        15                  15

(=  1)                                     маш.-ч               ---------                     --------- --------- -----

24.17                             3      1.00  0.13

V = 0.023*66*0.084048

13 ТЕР27-06020-06  Устройство покрытия               0.136   2218.49   1748.30       302        54       238     38.30  5.21

(= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- -----

асфальтобетонных смесей                    395.52    264.42                            36     19.05  2.59

пористых крупнозернистых,

плотность каменных

материалов 2,5-2,9 т/м3

14 410-0022        Асфальтобетонные смеси            12.58    372.34                4684

(= 44)        дорожные, аэродромные и      т

асфальтобетон (горячие и

теплые для пористого

асфальтобетона щебеночные и

гравийные), марка II

15 ТЕР27-06020-01  Устройство покрытия               0.136   2376.92   1754.73       323        54       239     38.30  5.21

(= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- -----

асфальтобетонных смесей                    395.52    264.85                            36     19.08  2.59

плотных мелкозернистых типа

АБВ, плотность каменных

материалов 2,5-2,9 т/м3

16 410-0006        Асфальтобетонные смеси            13.14    401.21                5272

(= 44)        дорожные, аэродромные и      т

асфальтобетон (горячие и

теплые для плотного

асфальтобетона мелко и

крупнозернистые, песчаные),

марка II, тип Б

17 ТЕР27-04001-02  Устройство подстилающих и        0.1632   2383.82   2221.71       389        22       363     15.72  2.57

(= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- -----

оснований из                               135.23    226.18                            37     14.81  2.42

песчано-гравийной смеси,

дресвы

18 408-0200        Смесь песчано-гравийная           19.91    139.64                2780

(= 44)        природная                    м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    29912       254      2860     26798    27

---------           -----

307              20

-накладные расходы                                      руб.                      796

-сметная прибыль                                        руб.                      453

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    31161

ВСЕГО:                                                                          31161

Индекс на осн з/п (п.145 прил.6А март 2015года)           14.4400                3668        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.8700               14986        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                4433        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              9.4100              252169        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         275256      3668     19419    252169

---------

4433

Накладные расходы                                         12.2700                9767        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         285023

Сметная прибыль                                           11.5500                5232        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                             290255

Транспортировка

19 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :       -82.50     38.01               -3136

(= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

песок

Кмат = 1.1500

V = -55*1.5

20 ЕС327-23-1      Расстояние перевозки, км :        82.50     28.13                2321

(= 89)        23. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

Песок

V = 55*1.5

21 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :       -47.27     38.01               -1797

(= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

Щебень

Кмат = 1.1500

V = -32.6*1.45

22 ЕС327-55-1      Расстояние перевозки, км :        47.27     58.29                2755

(= 89)        55. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

Кмат = 1.1500

V = 32.6*1.45

23 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :       -25.72     38.01                -978

(= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

А-бетон

Кмат = 1.1500

24 ЕС327-66-1      Расстояние перевозки, км :        25.72     65.78                1692

(= 89)        66. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

Кмат = 1.1500

25 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :      -31.856     38.01               -1211

(= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

ПГС

Кмат = 1.1500

V = -19.91*1.6

26 ЕС327-6-1       Расстояние перевозки, км :       31.856     12.71                 405

(= 89)        6. Кл.гр. 1. Перевозка       т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

ПГС

V = 19.91*1.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                       51                            51

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                       51

ВСЕГО:                                                                             51

Индекс к автоперевозкам                                    7.3800                 376        [2_1_9]

Итого по разделу :                                                                376

===============================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    30513       341      3323     26849

---------

361

-накладные расходы                                      руб.                      917

-сметная прибыль                                        руб.                      509

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    31939

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   280253      4924     22784    252545    37

---------           -----

5213              23

-накладные расходы                                                              11252

-сметная прибыль                                                                 5879

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   297384

ВСЕГО:                                                                         297384

НДС к СМР                                                  0.1800               53529        [8_7_0]

ВСЕГО :                                                                        350913

Всего по смете в базовых ценах:                                                 31939

К ОПЛАТЕ СМР : Триста пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать  руб.

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  3)

Сметная прибыль -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 44)

Сметная прибыль -0.8100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________

Проверил _______________________

РАЗДЕЛ 32.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ  по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А»  в с. Красногорское  Красногорского района  Удмуртской Республики

с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68

| с. Красногорское | «___» __________ 2015 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________ и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________________ от «___» _______  г., далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт), по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона №____ от «___» __________ 2015г.), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно Технического задания и  Графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А»  в с. Красногорское  Красногорского района  Удмуртской  Республики  с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68 (далее – объект).

1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим  контрактом  срок выполнить работы по объекту в строгом соответствии с условиями контракта, Технического задания и Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего контракта.

1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское,  подъезд к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет:                                              (                                            ) рублей.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.2. Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ  и иных условий контракта.

2.4. Финансирование осуществляется за счет средств дорожного фонда из бюджета муниципального образования «Красногорский район».

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения настоящего контракта.

Окончание работ  –   до 01 сентября  2015 года.

Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно, технического задания, локального сметного расчета подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт выполненных работ, подписанный Сторонами.

3.2.  Работы, выполняемые согласно Технического задания и Графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), считаются одним этапом выполнения работ по контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего контракта не является этапом исполнения настоящего контракта.

3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком  осуществлять контроль за  выполнением работ на объекте.

4.1.2. Передать Подрядчику Техническое задание на выполнение работ.

4.1.3.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта.

4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.8. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.

4.2.2. В случае необходимости привлекать для выполнения работ по настоящему контракту, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получает разрешение эксплуатационной организации и обеспечивает её надзор за выполнением указанных работ.

4.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.2.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

#### 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить  работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, нормативными документами и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и графиком производства работ, сроками, действующими нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых  мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию объекта.

5.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту, нести ответственность за их сохранность.

Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия  протоколы о результатах испытаний, паспорта качества.

5.1.5. Обеспечить содержание и уборку объекта.

5.1.6. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на объекте.

5.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

5.1.8. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.

5.1.9. По запросу  Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.

5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- ненадлежащего качества в Техническом задании расчетов, представленных Заказчиком;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.12. Перед началом работ предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС. По окончании работ передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.

5.1.13. Перед началом работ получить разрешение на производство земляных работ по установленной форме.

5.1.14. При производстве работ восстановить нарушенные съезды к дворовым территориям

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

6.Порядок платежей и расчетов

6.1. Подрядчик  в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.

6.2. Оплата работ по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в течение 30 дней с момента подписания последним актов  о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.

6.3. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.

6.4. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7.Производство, сдача и приемка работ

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.

7.2. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

7.3.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Технического задания и  Графиком производства работ (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.

7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения  работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.5.За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.6.Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований  строительных норм и правил.

8.Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ согласно настоящему контракту в полном объеме согласно Технического задания;

- качество всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими  нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых  материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, соответствие их спецификациям,  государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта объектов и в гарантийный период.

8.2.Гарантийный срок устанавливается  на дорожную одежду 4 (четырёх) лет, на земляное полотно 8 (восемь) лет со дня сдачи результата работ заказчику и даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых  материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ  на объекте, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

8.4.При выявлении в  период гарантийной эксплуатации дефектов на объектах, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объектов, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объектов и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___________________руб. *: 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С  (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ руб. *:10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 12. Обеспечение исполнения контракта

12.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   17545,65 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей 65 копеек.

12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет __________ рублей (___________________________) рублей ____копеек или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

12.3. Способ обеспечения исполнения контракта участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно.

12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

| Банк получателя | Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск |
| --- | --- |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |

12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

12.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13. Заключительные положения

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств но не позднее 31 декабря 2015 года  (включительно).

13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.4. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

13.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1  статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

13.8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

13.9. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

13.10. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 05133005550) р/с 40302810294013000127 Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК 049401001 Глава Администрации________________/И.Б.Прокашев/ м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному  контракту

№

от «_____»            2015г

График производства на выполнение работ по ремонту подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения по видам работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | С момента заключения контракта до 01сентября 2015 года. |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство кюветов экскаватором 0,65 м3, грунт 2 группы | м3 | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Уплотнение грунта прицепными катками 25 т. за 7 проходов по одному следу. | м3 | 27,2 |  |  |
| 1.3. | Планировка верха земляного полотна | м2 | 293,76 |  |  |
| 2 | Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство покрытия из песка шириной поверху 3,72 м. толщиной по оси 20 см. | м3 | 51,0 |  |  |
| 2.2. | Устройство подстилающих слоёв из щебня шириной поверху 2,4 м, толщиной 0,16 м | м3 | 26,0 |  |  |
| 2.3. | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0816 |  |  |
| 2.4. | Устройство покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, шириной 2 м, толщиной – 0,04 м | м2 | 136,0 |  |  |
| 2.5. | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки II, шириной 2 м, толщиной – 0,04 м | м2 | 136,0 |  |  |
| 2.6. | Устройство обочин из ПГС шириной поверху 0,5 х 2 | м3 | 19,91 |  |  |

Заказчик							Подрядчик

____________________/ 			/		                _________________/ 			/

Приложение №1 к аукционной документации

Форма № 1 (рекомендуемая)

«Первая часть заявки»

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту  подъезда к МБДОУ Красногорскому детскому саду №2, д.32 «А»  в с. Красногорское  Красногорского района  Удмуртской Республики с границей участка с ПК 0+00 по ПК 0+68

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе

Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения и служит примером формы

| № п/п | Наименование Товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения Товара | Показатели характеристик объекта закупки, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям | Значения показателей, установленные Документацией об электронном аукционе | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Смесь песчано-гравийная |  |  | Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» | Соответствие |  |
|  | Асфальтобетонные смеси |  |  | Смесь асфальтобетонная ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» | Соответствие |  |
|  | Щебень фракции 40-70 |  |  | Щебень марки – 1000, фракции 40-70 ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.» | Соответствие |  |
|  | Битум БНД 60-90 |  |  | Битум нефтяной дорожный марки БНД 60-90 ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.» | Соответствие |  |

*Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.

Инструкция по заполнению Таблицы Формы 1:

1. В соответствии с подпунктом б) пункта 3 части 3 статьи 66 Федерального закона первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения Товара или наименование производителя предлагаемого для поставки Товара, поэтому:

1.1. В графах столбца 3 Таблицы  должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого к поставке Товара. Данная информация должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии);

1.2. В графах столбца 3 Таблицы  должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого к поставке Товара. Данная информация должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии).

1.3. В графах столбца 4 Таблицы должно быть указано наименование страны происхождения Товара. Наименование страны происхождения Товара следует указывать в соответствии со статьями 1246, 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации. Одновременно с указанием наименования страны происхождения Товара рекомендуется указывать регистрационный номер наименования страны  происхождения.

1.4. В  случае если для поставки предлагается Товар с несколькими товарными знаками (их словесными обозначениями) (при наличии), знаками обслуживания (при наличии), фирменными наименованиями (при наличии) и т.д., наименованиями страны происхождения Товара , рекомендуется указывать перечисленные наименования через «и/или».

2. В графах столбца 7 Таблицы  указать конкретные показатели Товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе:

2.1. В графах, в которых установлено значение показателя «соответствие», следует указать «соответствие» или иным образом указать конкретный показатель, позволяющий однозначно толковать его как соответствующий показателю, установленному Документацией об электронном аукционе.

3. При предоставлении информации по Форме 1 Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 7 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона.