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ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

на право заключить договор на выполнение работ 

по проектированию и строительству телятника 

в д. Ст. Качкашур ООО «Качкашурское»
с. Дебы 

2016 г.

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий аукцион проводится в соответствии с требованиями  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон  № 223-ФЗ). 

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Качкашурское». Место нахождения: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1. Почтовый адрес: 427656, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1.  Телефон: (34-164) 56-1-16  .Адрес электронной почты: k56116@eandex.ru (далее – заказчик).
Форма торгов - открытый аукцион на право заключить Договор. 
Под аукционом на право заключить  договор понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену  договора. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение  договора. 
Предмет договора: выполнение работ по проектированию и строительству телятника в д. Ст. Качкашур ООО «Качкашурское».
Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг -  www.zakupki.gov.ru  и www.mo-krasno.ru (далее - официальный сайт).
РАЗДЕЛ 2.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

Требования, установленные заказчиком к  работам, которые являются предметом аукциона, указаны в техническом задании настоящей документации об аукционе. 

Требования к  качеству работ, к объему предоставления гарантий качества работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика указаны в техническом задании и проекте договора документации об аукционе.

Описание участниками закупки качества выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, осуществляется  в соответствии с требованиями технического задания настоящей документации об аукционе и с учетом требований предъявляемых к качеству работ, указанных в проекте договора документации об аукционе.

Место, условия, сроки выполнения работ указаны в Информационной карте документации об аукционе . 

РАЗДЕЛ 3.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 
Форма, сроки и порядок оплаты работ, источник финансирования заказа, порядок формирования начальной цены договора, сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками, указаны в Информационной карте  настоящей документации об аукционе. 

Цена заключаемого договора определяется по итогам проведения аукциона. После определения победителя аукциона заказчик рассчитывает коэффициент снижения, который определяется как соотношение цены договора, предложенной победителем в ходе проведения аукциона, к  начальной (максимальной) цене договора . Итоговая цена договора пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

РАЗДЕЛ 4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Участником закупки может быть любое юридическое  лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением закупки на выполнение работ, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

При размещении закупки путем проведения открытого аукциона к участникам закупки устанавливаются требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие действующего свидетельства (копии) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 г № 624), лицензии и т.п.);

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4)  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6) обладать оборудованием, финансовыми ресурсами, людскими ресурсами, опытом работы, необходимыми для  исполнения договора в случае, если они установлены в Информационной карте.
Требования, указанные в настоящем разделе предъявляются ко всем участникам закупки. Заказчик, аукционная комиссия проверяет соответствие участников закупки указанным требованиям. При этом заказчик, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников закупки обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

раздел 5.

порядок предоставления Документация об аукционе

Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается. 

Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе указаны в Информационной карте настоящей документации об аукционе.

РАЗДЕЛ 6.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие изменения  размещается заказчиком на официальном сайте. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем десять дней. 

РАЗДЕЛ 7.

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие изменения  размещаются на официальном сайте заказчиком. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем десять дней. 

РАЗДЕЛ 8.

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  размещается заказчиком  в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. 

РАЗДЕЛ 9.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Любой участник закупки со дня размещения документации об аукционе на официальном сайте вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

 В течение трех дней со дня поступления запроса, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

РАЗДЕЛ 10.

требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись входящих в состав заявки документов (форма Ф-1);

2) Заявку на участие в аукционе (форма Ф-2); 

3) сведения об участнике закупки: 

a) фирменное наименование (наименование),  место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма Ф-3);

b) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке  копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке  копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

c) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке  копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
d) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

e) копию свидетельства о регистрации участника процедуры закупки в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);
f) копию свидетельства о постановке участника процедуры на налоговый учет;
g)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 
4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения), если оно установлено в Информационной карте;

б) копия документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющихся предметом аукциона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования (копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, являющимся предметом аукциона).

Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, заявки в форме электронных документов не принимаются в виду отсутствия у заказчика технических возможностей для их приема. Все документы в составе заявки представляются в 1 экземпляре. Официальный язык заявки - русский. Участник закупки вправе подать только одну заявку. 

РАЗДЕЛ 11.

инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

РАЗДЕЛ 12.

ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник закупки подает заявку на участие в аукционе по адресу, указанному в информационной карте документации об аукционе. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте документации об аукционе. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения заказчиком заявки на участие в аукционе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления заказчику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

РАЗДЕЛ 13.

ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе .Участник закупки направляет заказчику уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе в письменной форме. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть направлено по адресу заказчика, указанному в Информационной карте документации об аукционе, данное уведомление должно быть подписано руководителем или  уполномоченным лицом участника закупки. 

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после дня и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

РАЗДЕЛ 14.

ТРЕБОВАНИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Если заказчиком  установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств указываются в Информационной карте документации об аукционе.

Условия и порядок возврата  денежных средств внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

1) В случае, если заказчик отказался от проведения открытого аукциона, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

2) В случае, если участник закупки отозвал свою заявку на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

3) В случае, если заявка на участие в аукционе получена после окончания приема заявок на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

4) В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с  ним  договора. 

5) В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, за исключением участника закупки, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

6) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

7) Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

8) В случае, если в аукционе участвовал один участник, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  договора.

9) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

10) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона. 

11) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником аукциона.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются участникам закупки в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

РАЗДЕЛ 15.

порядок Рассмотрения заявок на участие в аукционе

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в Положении по закупкам ООО «Качкашурское» и документацией об аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте  документации об аукционе. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании  участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Положения о закупке и настоящей  документацией об аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее чем через три дня со дня его подписания  размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее чем через три дня со дня подписания  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. При этом указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе .В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки  и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения  договора. Договор может быть заключен не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если  только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается   на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  договора. Договор может быть заключен не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 16.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

В соответствии с требованиями статьи 12 Положения по закупкам ООО «Качкашурское» при рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления документов, определенных  разделом 10 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или работах на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 настоящей документацией об аукционе;

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если такое требование содержится в Информационной карте;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных выше, не допускается.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника закупки юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик,  аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

РАЗДЕЛ 17.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ аукциона

В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Место, дата и время проведения аукциона указаны в Информационной карте документации об аукционе.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере1 процента начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. "Шаг аукциона" указан в Информационной карте документации об аукционе. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участник аукциона предъявляет документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени участника закупки на аукционе. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки ; 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (максимальной) цены договора, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, указанном выше, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора (на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной максимальной цены договора) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

При проведении аукциона заказчик может осуществлять аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона вправе задавать вопросы по процедуре проведения аукциона только до момента начала аукциона. 

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. 

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

РАЗДЕЛ 18.

Заключение  ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона , в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора, составляет не ранее пяти и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный договор,  а также обеспечение исполнения договора, когда оно установлено, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения  договора.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение  договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.

В случае ,если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения  договора. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. При этом   договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения   договора. Срок, в течение которого единственный участник аукциона должен подписать проект договора, составляет не ранее 5 и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

Заказ признается размещенным со дня заключения  договора. При исполнении  договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие  реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Расторжение  договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 19.

ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) , в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте документации об аукционе. 

Способ обеспечения исполнения обязательства определяется участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

В случае, если обеспечение исполнения  договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте документации об аукционе. Банковская гарантия должна содержать указание на  договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол аукциона как основание заключения договора. 

В случае, если в качестве обеспечения исполнения договора заказчику передаются в залог денежные средства, денежные средства должны быть перечислены на счет, указанный заказчиком в Информационной карте документации об аукционе. Участник аукциона, с которым заключается договор, должен предоставить заказчику  платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копию такого поручения . Денежные средства возвращаются участнику аукциона при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору на основании  письменного требования от данного участника аукциона. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  участником аукциона в этом письменном требовании.

По договору должны быть обеспечены следующие обязательства:

· исполнение обязательств участником аукциона, с которым заключается  договор, предусмотренных предметом  договора;

· исполнение обязательств участником аукциона, с которым заключается договор, по сдаче выполненных работ;

· исполнение обязательств участником аукциона, с которым заключается договор, по уплате процентов, штрафов, неустойки, предусмотренных договором, действующим законодательством;

· исполнение обязательств участником аукциона, с которым заключается договор, по возмещению судебных издержек по взысканию долга, а также убытков, причиненных кредитору в ходе исполнения договора;

Срок действия банковской гарантии должен превышать не менее чем на 1 месяц превышающий дату выполнения  своих обязательств по договору (за исключением  раздела « Гарантии качества по выполненным работам») .
Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком заказчику обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора.
РАЗДЕЛ 20.

ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Аукцион признается несостоявшимся  в случае , если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка на участие в аукционе. Данная заявка на участие в аукционе рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе и если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Аукцион признается несостоявшимся  в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

Аукцион признается несостоявшимся в случае ,если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

Заказчик вправе принять решение о признании  аукциона несостоявшимся в случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора. 

Проект договора

с. Красногорское







«____»___________2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Качкашурское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Молотилова О. А., действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице __________________________________, имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства/Лицензию №________________________ от ___________________ года (при необходимости) и действующего на основании __________________ с  другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО «Качкашурское», на основании ________________ от «__»_________2016 г. № __ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по проектированию и строительству телятника в д. Ст. Качкашур ООО «Качкашурское» (далее «Объект») в соответствии с локальным сметным расчетом – Приложение №1 к настоящему договору)  (далее – техническая документация), в установленный настоящим договором срок.

1.3. Подрядчик обязуется собственными и/или  привлеченными силами в установленный настоящим договором срок выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с условиями настоящего договора, технической частью аукционной документации и сдать готовый Объект к эксплуатации Заказчику. 

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять выполненную надлежащим образом Подрядчиком работу и произвести расчеты согласно условиям настоящего договора.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется за счет собственных средств ООО «Качкашурское».

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего договора составляет - _____________________.

Цена настоящего договора включает в себя  все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги, платежи и иные расходы Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев:

· по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполняемой работы) или цена единицы товара(выполняемой работы) при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара (выполняемой работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (выполняемой работы);
· цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора.
3. Сроки завершения работ

3.1. Общая продолжительность работ составляет:

· начало - с момента заключения договора;

· окончание – до 01 октября 2016 г. (включительно).

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.

4.1.2. Передать в течение 10-ти дней со дня подписания настоящего договора  Подрядчику объект для выполнения работ.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

4.1.4. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего договора.

4.1.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего договора.

4.1.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте. 

4.2.3. Расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1.Качественно выполнить работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Объект в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта. Выполнить комплектацию объекта в соответствии с технической документацией. 

5.1.2. Обеспечить:

· выполнение работ по настоящему договору и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с технической документацией, нормами и правилами и в сроки, установленные настоящим договором;

· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.1.3.Обеспечить содержание и уборку на Объекте и прилегающей территории с соблюдением норм по охране труда, технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.1.4. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования в пределах Объекта.

5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· ненадлежащего качества технической документации, представленной Заказчиком;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности  результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

5.1.6. Поставить на Объект строительные материалы, инструменты, необходимые для производства работ по настоящему договору и обеспечить их сохранность до сдачи Объекта Заказчику.

Все поставляемые материалы, инвентарь и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

5.1.7. Вывезти в течение 5-ти дней со дня подписания Сторонами акта приемки  работ на  Объекте за пределы территории Заказчика принадлежащие ему или его субподрядчикам оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком:

· за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;

· за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами акта приемки работ на  Объекте.

·  за недостатки (дефекты) выполненных работ и поставляемых материалов, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

5.1.9.Осуществлять охрану Объекта, а также охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта с даты начала работ до их завершения и приемки Заказчиком, нести ответственность в случаях их порчи и хищения. До сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.1.10.Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на Объекте.

5.1.11. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда  по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

5.1.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки соответствующих работ. 

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их за свой счет.

5.1.14. При готовности Объекта в течение 3-х дней известить об этом Заказчика. 

5.1.15. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п.2.1. настоящего договора.
5.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6. Порядок выполнения работ

6.1. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в трехдневный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.2. Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, строительный надзор и контроль за выполнением работ по настоящему договору и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и условиям договора.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ. 

6.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.
7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

7.1. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) фактически выполненных работ по настоящему Договору. Оплата работ осуществляется на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ согласно актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры в срок до 01 октября 2017 года.
7.2. В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
7.3. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта.

7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 

7.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

7.6. Некачественно выполненные работы, работы, выполненные с изменением или отклонением от технической документации, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.7. Заказчик вправе приостановить окончательный расчет за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору, включая устранение выявленных дефектов.

7.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок переделать эти работы. 
7.9. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы Подрядчика и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ по настоящему договору в полном объеме в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями, а также в соответствии с настоящим договором, в сроки, определенные настоящим договором;

· своевременное устранение за свой счет  недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

· надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, соответствие их спецификациям, указанным в технической документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

· возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на используемое оборудование должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки  Объекта капитального строительства.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, его частей или неправильной его эксплуатации..  

8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Объекта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружении.

В течение 5-ти дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) Объекта, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты). 

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

При выявлении в период гарантийной эксплуатации Объекта недостатков (дефектов), которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется за счет средств и силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.     

8.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от технической документации, действующих норм  и технических условий, а также с отступлениями от  настоящего договора, ухудшившими результат работы или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодных для его использования по назначению, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок со дня получения Подрядчиком от Заказчика письменного требования об устранении недостатков;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков.       

9. Имущественная ответственность

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2. При нарушении одной из сторон обязательств по договору, вторая сторона по факту нарушения направляет претензию. Претензия рассматривается другой стороной в течение 10  (десяти) дней, либо в течение срока установленного претензией, в течение которых претензионные требования рассматриваются, готовится ответ на претензию, который направляется отправителю претензии. Ответ на претензию рассматривается в течение 10 (десяти) дней с момента его получения. 

9.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

 П = (Ц - В) x С , где

 Ц - цена Контракта; 

 В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; 

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:[image: image1.png]C
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, где
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:[image: image3.png]= E x 100%
JK



, где 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере
:

б) 2 процента цены договора;

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  (в том числе за неисполнение обязанности по исполнению гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере1:

б) 5 процентов цены договора;

Штраф составляет _____________ руб. ____ коп.

9.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим договором и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

9.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему договору со стороны Подрядчика, оплата Заказчиком по договору будет осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пени), предусмотренной настоящим договором.

9.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

9.10. В случае повреждения инженерных сетей, зеленых насаждений при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

9.11. При выявлении недостатков (дефектов) и несвоевременном их устранении Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

9.12. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков указанных в разрешении на производство земляных работ, за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников, за нарушение благоустройство в границах производства работ и прилегающей территории, Подрядчик несет имущественную ответственность, в т.ч. уплачивает штрафы организациям, контролирующим исполнение производства работ, в том числе и в случаях, когда протокол и постановление об административном правонарушении оформлены на Заказчика или организацию осуществляющую от имени Заказчика строительный контроль на объекте. 

9.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: природные катастрофы, эпидемии, пожары, военные действия,  акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев,  стороны должны договориться о действии настоящего договора. 

11. Срок действия и порядок расторжения договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 1 ноября 2017 года, а в части расчетов и выполнения гарантийных обязательств – до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.  

11.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда.

11.3. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.
12. Прочие условия

12.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.

Настоящее требование не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

12.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

12.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложения: 

1. Локальный сметный расчет.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	ООО «Качкашурское»

427656, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дёбы, ул. Совхозная, д. 1

ИНН 1815906261, КПП 183701001

р/с 40702810268050120115

к/с 30101810400000000601

БИК 049401601

Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск ПАО Сбербанк России

Директор ___________ /О.А.Молотилов/

                          м.п.
	


Приложение №1

к договору  №
     
от                    2016 г.

Локальный сметный расчет
Заказчик: ООО «Качкашурское»
Объект: Телятник ООО «Качкашурское» Красногорского района д. Ст. Качкашур
Локальная смета
на общестроительные работы
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за работу
	Цена за материал
	Стоимость за работу (руб).
	Стоимость за материал (руб).

	Общестроительные работы

	1
	Строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	2 064 000
	-

	Проектные/сметные работы

	2
	Проектные работы
	шт
	1
	
	100 000
	
	100 000

	3
	Земляные работы
	м2
	900
	
	60
	
	54 000

	Материалы

	
	Фундамент (буронабивные сваи 2,0 м)
	265 000
	243 943

	4
	Песок
	м3
	210
	
	0
	
	0

	5
	Бетон М300 (сваи)
	м3
	13,50
	
	5 600
	
	75 600

	6
	Арматура метал.10мм
	м
	1200
	
	32
	
	38 400

	7
	Лист 10 (1,5*3м)
	м2
	11
	
	3 113
	
	34 243

	8
	Изготовление сеток
	шт
	100
	600
	
	60 000
	

	9
	Электроды ОК-46
	пачка
	7
	
	800
	
	5 600

	10
	Изготовление закладных пластин
	шт
	100
	150
	
	15 000
	

	11
	Изготовление колонн
	шт
	100
	400
	
	40 000
	

	12
	Монтаж колонн
	шт
	100
	500
	
	50 000
	

	13
	Заливка свай
	шт
	100
	500
	
	50 000
	

	14
	Швеллер № 12
	пог.м
	170
	
	530
	
	90 100

	15
	Спецтехника (ямобур)
	шт
	100
	500
	
	50 000
	

	
	Монтажные работы, материалы
	1 795 200
	3 380 578

	16
	Монтаж стропильных балок
	шт
	50
	1 000
	
	50 000
	

	17
	Монтаж установочного уголка
	шт
	500
	100
	
	50 000
	

	18
	Монтаж обрешетки (доска 100*50)
	пог.м
	1444
	50
	
	72 200
	

	19
	Подшивка потолка из профнастила С-8
	м2
	940
	200
	
	188 000
	

	20
	Швеллер 12
	пог.м
	340
	
	530
	
	180 200

	21
	Профнастил С-8 ш.1,204 (р.1,15) 0,5 оцинк.
	м2
	1020
	
	250
	
	255 000

	22
	Уголок 50*50
	пог.м
	100
	
	180
	
	18 000

	23
	Труба электросварная Д 89
	пог.м
	275
	
	365
	
	100 375

	24
	Доска 100*50
	м3
	7,50
	
	6 000
	
	45 000

	25
	Саморезы по дереву 3,5х51
	кг
	4,50
	
	250
	
	1 125

	26
	Саморез кровельный 6-гр. 4,8*35 оцинк.
	шт
	18120
	
	2
	
	30 804

	27
	Укладка утеплителя h-100 мм
	м2
	940
	100
	
	94 000
	

	28
	Пенопласт ПСБ-С 25 1мх1мх0,1м
	шт
	940
	
	203
	
	190 820

	29
	Укладка парогидроизоляции
	м2
	940
	50
	
	47 000
	

	30
	Монтаж изолона НПЭ 10х1000мм дубл. Металл.пл.
	м2
	670
	50
	
	33 500
	

	31
	Изолон НПЭ 10х1000мм дубл.метал.пл.
	пог.м
	1010
	
	67
	
	67 670

	32
	Скобы для крепления изолона 14 мм.
	упак.
	30
	
	70
	
	2 100

	33
	Ондутис RV (универс. Гидро-пароиз.) (75 кв.м)
	рулон
	13
	
	1 490
	
	19 370

	34
	Пена монтажная
	шт
	75
	
	350
	
	26 250

	35
	Монтаж кровли из профнастила НС-35
	м2
	976
	300
	
	292 800
	

	36
	Профнастил НС-35 ш.1,13 (р.1,1м) 0,55 оцинк.
	м2
	1070
	
	360
	
	385 200

	37
	Монтаж стен из профнастила
	м2
	360
	300
	
	108 000
	

	38
	Профнастил С-8 ш.1,204 (р.1,15) 0,5 оцинк.
	м2
	396
	
	250
	
	99 000

	39
	Грунтовка металлических конструкций
	м2
	430
	50
	
	21 500
	

	40
	Грунт ГФ-021 серый 24 кг./Текс
	шт
	7
	
	3 500
	
	24 500

	41
	Монтаж светового конька
	м2
	72
	100
	
	7 200
	

	42
	Сотовый поликарбонат 6 мм ширина 2,10 м
	пог.м
	40
	
	900
	
	36 000

	43
	Саморезы с пр.ш. 4,2х19-остр.
	кг
	14
	
	260
	
	3 640

	44
	Электроды ОК-46
	пачка
	15
	
	800
	
	12 000

	45
	Монтаж прогонов из проф.трубы 100х50
	шт
	230
	400
	
	92 000
	

	46
	Труба профильная эл.св. 100Х50х3,0
	пог.м
	720
	
	260
	
	187 200

	47
	Укладка парогидроизоляции
	м2
	360
	50
	
	18 000
	

	48
	Ондутис RV(универс.гидро-пароиз) (75 кв.м)
	рулон
	6
	
	1 490
	
	8 940

	49
	Укладка утеплителя h-100 мм
	м2
	360
	200
	
	72 000
	

	50
	Изолон НПЭ 10х1000мм дубл.металл.пл.
	пог.м
	360
	
	67
	
	24 120

	51
	Пенопласт ПСБ-С 25 1мх1мх0,1м
	шт
	360
	
	203
	
	73 080

	52
	Монтаж ворот
	шт
	4
	5 000
	
	20 000
	

	53
	Установка дверей
	шт
	2
	1 500
	
	3 000
	

	54
	Дверь металл.2050х960 Е40М
	шт
	1
	
	3 980
	
	3 980

	55
	Дверь металл.2050х1200
	шт
	1
	
	5 500
	
	5 500

	56
	Изготовление ворот
	шт
	4
	15 000
	
	60 000
	

	57
	Уголок 75х75х6
	пог.м
	52
	
	268
	
	13 936

	58
	Труба профильная эл.св.60х40х2,0
	пог.м
	108
	
	143
	
	15 444

	59
	Лист 2500*1250мм толщина 2мм г/к ст3
	лист
	16
	
	2 475
	
	39 600

	60
	Лист 2500*1250мм толщина 1,5мм х/к
	лист
	16
	
	1 969
	
	31 504

	61
	Пенопласт ПСБ-С 25 1мх1мх0,1м
	шт
	40
	
	203
	
	8 120

	62
	Грунтовка ворот
	м2
	240
	100
	
	24 000
	

	63
	Грунт ГФ-021 серый 24 кг/Текс
	шт
	3
	
	3 500
	
	10 500

	64
	Электроды ОК-46
	пачка
	4
	
	800
	
	3 200

	65
	Бетонирование полов
	м3
	180
	2 000
	
	36 0000
	

	66
	Арматура композитная 10+стяжки (300х300мм)
	пог.м
	1 800
	
	40
	
	72 000

	67
	Бетон М300
	м3
	180
	
	6 000
	
	1 080 000

	68
	Укладка досчатого настила
	м2
	460
	200
	
	92 000
	

	69
	Доска 40 мм
	м3
	18,5
	
	6 200
	
	114 700

	70
	Саморезы по дереву 4,3х75мм
	шт
	10
	
	250
	
	2 500

	71
	Монтаж клеток
	шт
	36
	2 500
	
	90 000
	

	72
	Труба профильная эл.св.60х30х2,0
	пог.м
	1 200
	
	140
	
	168 000

	73
	Электроды ОК-46
	пачка
	7
	
	800
	
	5 600

	74
	Диск отрезной по металлу «Луга»230*2,5*22мм
	шт
	100
	
	68
	
	6 800

	75
	Шарниры
	шт
	88
	
	100
	
	8 800

	Приточка, вытяжка
	3 800
	24 016

	76
	Монтажные проемы
	шт
	38
	100
	
	3 800
	

	77
	Отвод 90х110
	шт
	38
	
	72
	
	2 736

	78
	Труба 110-1м
	шт
	38
	
	234
	
	8 892

	79
	Труба 110-0,5м
	шт
	38
	
	156
	
	5 928

	80
	Заглушка 110
	шт
	38
	
	44
	
	1 672

	81
	Зонт 110
	шт
	19
	
	92
	
	1 748

	82
	Решетка вент.125х125
	шт
	38
	
	80
	
	3 040

	
	Транспортные расходы, оборудование
	

	83
	ГСМ (строители, доставка товара)
	
	
	
	
	
	300 000

	84
	Монтаж транспортера
	шт
	1
	
	
	
	250 000

	85
	Монтаж поилок, поилки
	пог.м
	134
	
	2 300
	
	308 200

	86
	Непредвиденные расходы
	%
	0,5
	
	
	
	36 929

	Итого по монтажным работам:
	2 064 000
	4 697 666

	Итого по акту:
	6 761 666

	НР 5%
	338 083,30

	Всего по акту:
	7 099 749,30


РАЗДЕЛ 22.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

	№п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1.
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Качкашурское»

	1.2.
	Место нахождения
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1

	1.3.
	Почтовый адрес


	427656, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1

	1.4.
	Адрес электронной почты
	K56116@ eandex.ru 

	1.5.
	Контактный телефон
	8 (34-164) 56-1-16 

	1.6.
	Форма торгов
	Открытый аукцион  на право заключить договор

	1.7.
	Предмет муниципального договора
	Выполнение работ по проектированию и строительству телятника в д. Ст. Качкашур ООО «Качкашурское»

	1.8.
	Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
	www.zakupki.gov.ru, 
а также www.mo-krasno.ru 


	2.
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

	2.1.
	Место выполнения работ
	д. Ст. Качкашур Красногорского района Удмуртской Республики

	2.2.
	Условия выполнения работ
	Выполнение работ осуществляется в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим видам работ и материалам

	2.3.
	Срок  выполнения работ
	начало - с момента заключения договора;

окончание – до 01 октября 2016 г. (включительно).

	2.4.
	Требования к выполняемым  работам
	Изложены в техническом задании настоящей документации об аукционе

	2.5.
	Требования к  качеству работ 
	Указаны в техническом задании документации об аукционе и проекте договора, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

	3.
	НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

	3.1.
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), тыс. руб.
	7 099 749,30 (Семь миллионов девяносто девять тысяч семьсот сорок девять) рублей 30 копеек.

	3.2.
	Цена договора
	Цена заключаемого договора определяется по итогам проведения аукциона. После определения победителя аукциона заказчик рассчитывает коэффициент снижения, который определяется как соотношение цены договора, предложенной победителем в ходе проведения аукциона, к  начальной (максимальной) цене договора. Итоговая цена договора пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

	3.3.
	Форма, срок и порядок оплаты работ
	Оплата работ по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ согласно актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры в срок до 01 октября 2017 года.

	3.4.
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства ООО «Качкашурское»

	3.5.
	Порядок  формирования цены договора (цены лота)
	Цена договора формируется с учетом суммы налога на добавленную стоимость, других обязательных платежей и всех затрат, связанных с выполнением работ, составляющих предмет договора.

	3.6.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчетов с подрядчиками
	Российский рубль



	4.
	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	4.1.
	Участники размещения заказа
	Участниками закупок являются лица, претендующие на заключение договора. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

	4.2.
	Требования к участникам размещения заказа
	1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов – Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»): на проектные и строительно-монтажные работы.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе

 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято

  5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.
  6) обладать оборудованием, финансовыми ресурсами, людскими ресурсами, опытом работы, необходимыми для  исполнения договора.

	5.
	порядок предоставления Документация об аукционе

	5.1.
	Срок предоставления документации об аукционе
	Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на общероссийском сайте и сайте муниципального образования «Красногорский район» без взимания платы, с даты размещения извещения, или может быть предоставлена по письменному заявлению участника закупки на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель) с 16.06.2016 г. по 04.07.2016 г. по рабочим дням с 08.00 час. до 15.00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. (время местное).

	5.2.
	Место предоставления документации об аукционе
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1

	5.3.
	Порядок предоставления документации об аукционе
	Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

	5.4.
	Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе
	Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

	6.
	требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

	6.1.
	Форма заявки на участие в аукционе
	Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. 

	6.2.
	Состав заявки на участие в аукционе
	1)опись входящих в состав заявки документов (форма Ф-1);

2)заявка на участие в аукционе (форма Ф-2); 

3)сведения об участнике закупки: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма Ф-3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

	
	
	в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копию свидетельства о регистрации участника закупки в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя); копию свидетельства о постановке участника процедуры на налоговый учет.

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки  выполнение работ, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой. В случае, если для участника выполнение данных работ не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 
4) сведения об оборудовании, финансовых ресурсах, людских ресурсах, опыте работы в свободной форме;
5) соответствие участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

- копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, являющимся предметом аукциона.

	6.3.
	Срок действия заявки на участие в аукционе
	До завершения процедуры проведения закупки.

	7.
	инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

	7.1.
	Официальный язык заявки
	Русский

	7.2.
	Оформление заявки
	Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, документы быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

	8.
	ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	8.1.
	Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона
	16.06.2016 г.

	
	Дата размещения на официальном сайте изменения в извещение о проведении аукциона
	21.06.2016 г.

	8.2.
	Дата начала  и срок подачи заявок на участие в аукционе
	 С момента размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте до даты и времени окончания срока подачи заявок по рабочим дням с 08.00 час. до 15.00 час. с перерывом на обед с 12.00  час. до 13.00  час.

	8.3.
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	04.07.2016 г. до 10.00 час.


	8.4.
	Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе
	Не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки

	8.5.
	Место подачи заявок на участие в аукционе
	427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1, кабинет директора.

	9.
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	9.1.
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, тыс.руб.
	Не установлено

	9.2.
	Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
	-

	9.3.
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств
	-

	10.
	порядок Рассмотрения заявок на участие в аукционе

	10.1.
	Место рассмотрения заявок на участие в аукционе
	427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1, кабинет директора.

	10.2.
	День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	04.07.2016 г. в 10.00 час.


	10.3.
	Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Не может превышать пять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе

	10.4.
	Срок и место размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее 3 дней с даты окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте.

	11.
	УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

	11.1.
	При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе 
	в случае:

1) непредоставления документов, определенных разделом 10 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, на выполнение которых проводится закупка;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 настоящей документацией об аукционе;

  3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе. 

	12.
	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ аукциона

	12.1.
	Место проведения аукциона
	427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1, кабинет директора.

	12.2.
	Место регистрации участников аукциона
	427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная, 1, кабинет директора.

	12.3.
	Дата и время проведения аукциона
	06.07.2016 г.  в 10.00 час.

	12.4.
	«Шаг аукциона» - (1% от начальной цены договора) , тыс.руб.
	70 997,49

	12.5.
	Сроки,  место размещения протокола аукциона
	Протокол аукциона размещается заказчиком в течение трех дней, следующих после дня подписания  протокола на официальном сайте  

	13.
	Заключение договора ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

	13.1
	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора  


	Не ранее чем через 5 и не более чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

	14.
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

	14.1.
	Размер обеспечения исполнения договора, тыс.руб.
	 Не установлено

	14.2.
	Срок предоставления обеспечения исполнения договора  
	- 

	14.3.
	Способ обеспечения исполнения обязательства
	· Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией;

· Передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита);

	14.4.
	Реквизиты счета для перечисления  денежных средств
	-


РАЗДЕЛ 23.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

форма Ф-1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

входящих  в состав заявки на участие  в открытом аукционе на право заключить договор  на выполнение работ по проектированию и строительству телятника в д. Ст. Качкашур ООО «Качкашурское»
	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1
	2
	3

	
	
	

	
	                                                                                                    ВСЕГО
	


“ ____” ________ 2016 г.         

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

участника закупки                                     

______________________





(фамилия, имя, отчество)

     (подпись)

             М.П. 

Форма Ф-2

Наименование и адрес  заказчика                           

Штамп организации –

 участника закупки
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключить договор  на выполнение работ по проектированию и строительству телятника

 в д. Ст. Качкашур ООО «Качкашурское»
Изучив документацию об аукционе 










                                                           (наименование участника закупки)

в лице 














(должность)


                        (фамилия, имя, отчество )

действующего на основании 











(документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе,  и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, по предложенной на аукционе цене договора. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость  работ. Мы гарантируем достоверность сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 

В соответствии с п. 12.2 ст. 12 «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО «Качкашурское»  подтверждаем соответствие следующим обязательным требованиям: 

· непроведение ликвидации нашего предприятия и отсутствие решения арбитражного суда о признании нашего предприятия банкротом и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности нашего предприятия в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

· отсутствие у нашего предприятия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
· Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)

участника закупки    

______________________



            “ ____” ________ 2016 г.         

(фамилия, имя, отчество)

  
    (подпись)

             М.П. 

форма Ф-3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ.

( для юридического лица)

	1.
	Фирменное наименование  организации
	

	2.
	Сведения об организационно-правовой форме
	

	3.
	Дата, место, орган регистрации
	

	4.
	Почтовый адрес 
	

	5.
	Юридический  адрес
	

	6.
	Номер контактного телефона


	

	7.
	Банковские реквизиты
	

	8.
	Руководитель организации
должность,
фамилия, имя, отчество

	


Подпись руководителя (уполномоченного лица)

участника закупки                                     

_______________________





(фамилия, имя, отчество)

  
    (подпись)

             М.П. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ –ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ.

( для индивидуального предпринимателя)

	1.
	Фамилия Имя Отчество
	

	2.
	Паспортные данные
	

	3.
	Сведения о месте жительства 
	

	4.
	Номер контактного телефона
	

	5.
	Банковские реквизиты
	


_______________________





(фамилия, имя, отчество)


  
    (подпись)

РАЗДЕЛ 24.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Описание конструкции:

Тип здания:

-двускатное с боковыми вертикальными стенами из кирпича
Размер конструкции:

- ширина 13 м.

- длина 81 м.

- высота боковой стены 3,4 м.

- высота в коньке 5 м.
- шаг колонн 3 м.
Размеры телятника:

	Ширина, м
	Длина, м
	Высота по стене, м
	Высота по коньку, м
	Укрываемая площадь, м

	13
	81
	3,4
	5
	1000,4

	Тип
	исполнение
	Обшивка стен
	Материал каркаса
	Кровля

	прямостенный
	Утепленный плиты, маты
	-
	сталь
	профнастил


Предварительная ведомость материалов:

	
	Наименование
	Материал

	1
	Металлокаркас
	Стропила из швеллера 12 или 14

	2
	Металлокаркас
	Колонны из квадратной трубы D-140 мм, круглой D-133мм

	3
	Металлокаркас
	Обвязка из профильных труб

	4
	Металлокаркас
	Обрешетка из профильной трубы

	5
	Утеплитель
	Плита, мат 10 см или 2х5 см

	6
	Кровля
	Профнастил НС-44

	7
	Потолок
	Профнастил С8-С10 или оцинк.

	8
	Фундамент
	Буронабивныке сваи

	9
	Ворота 
	цельно-металлические распашные утепленные (калитка 0,9х2,0 м.)

	10
	Гидроизоляция
	Ондутис

	11
	Окна 0,67х1,55 м. 
	Пластиковые 42 шт.

	12
	Световой вентиляционный конек
	Металлоконструкция с поликарбонатом 10 мм.

	13
	Бетонирование внутренней площадки
	Бетон М-200

	14
	Металлические боксы для телят (стойло)
	Профильная труба 40х40

	15
	Комната отдыха
	


Пространственная жесткость и устойчивость телятника обеспечивается жестким соединением элементов металлического каркаса ангара, наличия связей в этом каркасе и жестким соединением каркаса с фундаментом.

Фундамент – монолитный ростверк по буронабивным сваям.

Кровля телятника представляет собой оцинкованный профнастил. Потолок изготавливается из оцинкованного профнастила С-8 (С-10) толщиной 0,5 мм или из оцинкованного листа 0,5 мм.
Крыша изготавливается из оцинкованного профнастила НС-44 толщиной 0,55 мм.

В конструкции предусматривается обрешетка из профильной трубы 60х40 мм.

Антикоррозийное покрытие металлоконструкции с нанесением грунт-эмали.
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