УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

муниципального образования

«Красногорский район»

/И.Б.Прокашев/

«___»_________________ 2015 г.

Извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 |
| 2 | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона | Сигова Тамара Петровна Телефон: 8 (34164) 2-12-31 |
| 4 | Контрактный управляющий | Филиппова Юлия Владимировна |
| 5 | Способ определения исполнителя | Запрос котировок |
| 6 | Наименование и описание объекта закупки | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2» в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание» |
| 7 | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 74.30.15.410 |
| 8 | КБК | 526 0702 2240082 414 226 |
|  | № строки плана-графика | 47 |
| 9 | Срок оказания услуг | 1. Этап: - начало – с момента заключения контракта; - окончание – 01.09.2015г., 2. Этап: - начало –01.04.2016г. - окончание – 31.05.2016г. |
| 10 | Срок и условия оплаты | Условия и порядок оплаты изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального контракта» |
| 11 | Источник финансирования заказа | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
| 12 | Место оказания услуг | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2 |
| 13 | Начальная (максимальная) цена контракта | 51732,00 руб. (Пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 00 копеек (в т.ч. НДС) |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем – рубль. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в рублях. |
| 16 | Порядок формирования цены контракта | Цена муниципального контракта сформирована затратным методом - Приложение № 2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. |
| 17 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Запрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 18 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 19 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 20 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ) | Установлено. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 21 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов | Не предоставляются |
| 22 | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок | 29.07.2015 г. |
| 23 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок | 30.07.2015 г. в рабочие дни с 08-00 до 16-00 время местное (перерыв с 12-00 до 13-00) |
| 24 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | 05.08.2015 г. в 09-00 ч. время местное |
| 25 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. № 19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» 05.08.2015 г. в 09-00 ч. (время местное) |
| 26 | Место (адрес) подачи заявок | Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. |
| 27 | Порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется. |
| 28 | Форма заявки на участие в запросе котировок | По форме приведенной в Приложении №1 документации о проведении запроса котировок. |
| 29 | Размер обеспечения исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется. |
| 30 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (Подрядчик должен иметь Свидетельство (копию) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»): 32. работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 32.1. строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3,5-7,9-14); - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 31 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт, должен подписать контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. |
| 32 | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимся от заключения контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |
| 33 | Изменение условий контракта. | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом исполнителя от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. |

- Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок»

- Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

- Приложение № 3  Описание объекта закупки "Техническое задание"

- Приложение № 4  "Проект муниципального контракта"

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

«____» ____________ 2015 г.

исх. № ___________________

# Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Участник запроса котировок:_____________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)

Место нахождения Участника: ______________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

*Почтовый адрес Участника:__________________________________________________________

*Телефон _______________________ *тел\факс __________________________________________

*Адрес электронной почты     Участника:_______________________________________________________________________________

*ИНН участника запроса котировок_________________________________________________________

ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок __________________________________

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________________________

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________

*КПП_________________________________

Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________

__________________________ в _______________________________________________________

(наименование банка)

*В лице ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

*Действующий на основании _________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов _не установлены.

Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем оказать услуги  по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

Цена контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (________________________________________________________________________________________)                                                                          (цена указывается цифрами и прописью).

Цена Контракта включает в себя стоимость всех оказываемых услуг,  все затраты, издержки, все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Необходимо выбрать один из вариантов:

Декларируем соответствие требованиям, установленным  для субъектов малого предпринимательства п. 1, 23, 3 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации»:

| 1 | Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале (паевом фонде), % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств данный показатель указывается за период, прошедший со дня их государственной регистрации), чел. |  |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, млн. руб. |  |

Или

декларируем принадлежность  к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |

*___________________ 		*_______________________       * /___________________/

(должность)				(подпись)		             (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

| Основные характеристики объекта закупки | Технический надзор по объекту: «Реконструкции мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д. 2» |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Затратный метод (ч. 10 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| Расчёт НМЦК | На основании Приложения к Постановлению Правительства РФ №468 от 21 июня 2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» норматив расходов Муниципального заказчика на осуществление строительного контроля составляет 2,14%. Сумма затрат на производство работ согласно сводного сметного расчета 2 048,631 тыс.руб. Затраты на содержание службы заказчика: 2048,63100 * 2,14% = 43,84070 (тыс.руб.) Включая НДС (18%): 43,84070 * 18% = 7,89130 (тыс.руб.) Итого: 43,84070 + 7,89130 = 51,73200 |

Начальная максимальная цена контракта составляет 51,732 тыс.руб. (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать два рубля 00 коп.)

Дата подготовки обоснования НМЦК: 16.07.2015 г.

Контрактный управляющий					                                Филиппова Ю.В.

тел.

8(34164) 21932

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по проведению строительного контроля за производством работ на объекте «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

1.2. Место оказания услуг – Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2

1.3. Срок оказания услуг:

1. Этап: - начало – с момента заключения контракта;

-окончание – 01.10.2015г.,

2. Этап: - начало –01.04.2016г.

- окончание – 31.05.2016г.,

1.4. В цену работ включены все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе все налоги и обязательные платежи.

2. Содержание услуг и общие требования

2.1. Требуется оказать услуги по проведению строительного контроля за производством работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

2.2 Содержание услуг:

2.2.1 Выезд для первичного обследования объекта Муниципального заказчика (визуальный осмотр);

2.2.2 Анализ графика работ (при его наличии у Муниципального заказчика) и выдача предложения Муниципальному заказчику по осуществлению календарного плана для поэтапной оплаты работ;

2.2.3 Осуществление контроля (проверка качества) за соответствием применяемых Подрядчиком строительных материалов, конструкций, изделий проектным и нормативным требованиям;

2.2.4 Осуществление независимого технического надзора за производством строительно-монтажных работ;

2.2.5 Осуществление контроля качества выполнения работ в соответствии со СНиП, проектной документацией, утвержденной Муниципальным заказчиком, действующими нормами и техническими условиями в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;

2.2.6 Осуществление контроля за выполнением работ в соответствии с технологией строительства, соблюдение последовательности в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ, подписание актов выполненных объемов работ (КС-2).

2.2.7 Осуществление контроля за своевременным устранением всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

2.2.8   Участие в приемке законченных этапов строительства;

2.2.9  Участие в освидетельствовании Актов скрытых работ;

2.2.10  Проверка соответствия ЗСО требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям ГП ЗУ, технических регламентов;

2.2.11 В течение гарантийного срока предъявлять претензии по устранению недостатков и дефектов, выявленных в ходе эксплуатации объекта.

3. Требования к Исполнителю при оказании услуг:

3.1. Исполнитель оказывает качественные услуги, в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными, нормативными и методическими документами, несет ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление строительного контроля в соответствии с действующим законодательством;

3.2. Исполнитель должен иметь Свидетельство (копию) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

32. работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3,5-7,9-14) и квалифицированных специалистов, имеющие практический опыт работы, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а так же конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ («скрытые работы») для осуществления услуг строительного контроля.

3.4. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации;

3.5 Исполнитель обязан регулярно представлять отчеты и сведения Заказчику по установленным формам и в установленные сроки.

Требования и условия на проведение строительного контроля:

Строительный контроль осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки:

1.Градостроительный кодекс РФ

2.Постановление Правительства РФ №54 от 01.02.2006 «О государственном строительном контроле в РФ (с изм.)

3. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации, актам освидетельствования работ» (№9050 от 05.03.2007г)

4. РД-11-03-2006 «Порядок формирования и ведения дел при осуществлении гос. строй надзора» (№9009 от 05.03.2007г)

5. РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении гос. строй надзора» (№9053 от 06.03.2007г)

6. РД-11-05-2006 «Порядок ведения и (или) специального журнала учета выполнения работ» (№9051 от 06.03.2007г)

7. СДОС-03-2010 «Положение по проведению строительного контроля» (№33-БНС от 25.01.2012г)

8. СДОС-04-2010 «Методика проведения строительного контроля» (№33-БНС от 25.01.2012г).

9. «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. №468.

При оказании услуг необходимо руководствоваться данным Техническим заданием, и нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормативными документами;

4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению и качеству работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома»

4.3. Оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг.

Заместитель главы Администрации    _________________________ /Т.П.Сигова/

по строительству                                           (подпись)

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

| с. Красногорское | «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________,  в лице ___________________, действующего на основании  ______________ и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _______________ от «__»_______, далее именуемый «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол №___ от «__»_________ 2015 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2» собственными силами и средствами  в соответствии с условиями настоящего Контракта и в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

1.2. Заказчик обязуется принять  и оплатить результат выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту согласно условиям настоящего контракта.

2. Цена Контракта

## 2.1.Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей ___ копеек (_____________) рублей 00 копеек с учетом НДС. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

Цена Контракта включает в себя стоимость всех оказываемых услуг,  все затраты, издержки, все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в следующем порядке: оплата выставленного счета или счет-фактуры Исполнителя по безналичному расчету не более чем в течение 30 дней в размере не превышающем 2,14% от выполнения  Подрядчиком объемов строительно-монтажных работ по формам КС-2 и КС-3, по мере поступления денежных средств из  бюджета Удмуртской Республики. Окончательный расчет  производится не более чем в течение 30 дней со дня подписания Акта сдачи приемки оказанных услуг.

2.3. Финансирование осуществляется в виде субсидий из средств бюджета Удмуртской Республики.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту устанавливаются с даты заключения муниципального контракта  до окончания  строительно- монтажных работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2» - 31.05.2016г.

3.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в следующие сроки:

1. Этап: - начало – с момента заключения контракта;

- окончание – 01.09.2015г.,

2. Этап: - начало –01.04.2016г.

- окончание – 31.05.2016г.

3.3. Место оказания услуг: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2.

3.4. Услуги, оказанные исполнителем с отклонениями от требований действующего законодательства, условий муниципального контракта или иными недостатками, не подлежат оплате заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.5. Услуги оказанные согласно Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту), считаются одним этапом оказания услуг по Контракту

4. Права и обязанности  заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно обеспечивать финансирование работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2».

4.1.2. Консультировать исполнителя по вопросам  исполнения условий настоящего контракта.

4.1.3.Устанавливать Исполнителю формы отчетности по работам, предусмотренным настоящим контрактом (Приложение №1).

4.1.4.  Передать сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2».

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5. Права и обязанности исполнителя

5.1. Исполнитель обязуется-назначить ответственного по объекту:

5.1.1. Выполнять работы по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2» в соответствии  техническим заданием (Приложение №1).

5.1.2. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за проведением работ, проверять качество используемых материалов, участвовать в приемке скрытых и законченных работ и при выявлении нарушений технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля, производящей выполнение работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2», выдавать письменные указания по устранению выявленных недостатков с указанием сроков исполнения, предписания о прекращении или временной приостановке работ с соответствующими записями в журналах работ.

5.1.3. Проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов.

5.1.4. Устанавливать порядок ведения исполнительной документации Подрядчика строительной организации.

5.1.5. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца осуществлять приемку выполненных работ в пределах утвержденного лимита.

5.1.6. В случае невыполнения подрядной организацией, производящей выполнение работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2» в указанные сроки замечаний или при грубых нарушениях технологии производства работ, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан выдавать указания подрядной организации, производящей выполнение работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2» о приостановке работ с обязательным уведомлением Заказчика в течение 1 рабочего дня.

5.1.7. Осуществлять лабораторный контроль.

5.1.8. Контролировать соблюдение технологии и качества производства работ.

5.1.9. При осуществлении строительного контроля (технический надзор) Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядной организации, производящей выполнение работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2». Отражать результаты проводимого строительного контроля в журнале производства работ Подрядчика с указанием всех обнаруженных нарушений, виновных лиц, требований, направленных Подрядчику об их устранении.

5.1.10. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за производством работ, соответствием объема, стоимости и качества работ по проектам, сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ в соответствии с выделенными лимитами.

5.1.11.  Участвовать в приемке от подрядчика выполненных работ.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Получать от Заказчика информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту.

6. Порядок приемки услуг. Порядок и сроки оформления приемки

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями контракта, не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для осуществления приемки результатов оказанных услуг Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

6.2. Общий срок приемки результатов оказанных услуг составляет не более 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика строительного объекта сообщения о готовности к сдаче работ и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или  иных недостатков в работе письменно заявить об этом Подрядчику строительного объекта, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 30 рабочих дней. В указанные сроки Заказчик должен подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы результатов оказанных услуг включается в общий срок приемки результатов оказанных услуг. Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. При этом Исполнитель обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов оказанных услуг и устранено Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о выявлении такого несоответствия.

6.6. По окончании приемки результатов оказанных услуг Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг, со дня подписания которого результаты услуг считаются принятыми Заказчиком.

7.Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийные обязательства:

- обеспечение достоверности и надежности результатов, полученных при проведении инструментального и лабораторного контроля качества;

- обеспечение использования аттестованных и проверенных средств измерения и испытательного оборудования при проведении инструментального и лабораторного контроля качества;

- обеспечение актуализированной нормативно-технической документации на основе современных технологий;

- претензии, касающиеся качества выполненных работ должны быть заявлены Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней.

- причину возникновения дефектов определяют специалисты Подрядчика. При несогласии Муниципального заказчика с их заключением может быть произведена независимая экспертиза. Оплату экспертизы производит Сторона, потребовавшая её проведения. В случае если независимой экспертизой установлено, что гарантийный случай наступил не по вине  Муниципального заказчика, то оплата независимой экспертизы возлагается на Подрядчика.

-  если Подрядчик  в течение срока, установленного в Муниципальном контракте не устранит недостатки, Муниципальный заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения недостатков за счет Подрядчика.

7.2 Срок и объем предоставления гарантий качества работ, услуг устанавливается в течение 3-х лет с момента подписания акта-приемки выполненных работ, оказанных услуг. Объём предоставления гарантий качества работ в размере 100 %.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель  вправе взыскать с Заказчика штраф в размере руб.*: 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке оказания услуг; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере руб*. 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения, землетрясения, эпидемии, террористических актов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по контракту, или иных обстоятельств, вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

9.2. Стороны обязаны письменно не позднее 5 календарных дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.

10.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2016 г. (включительно), а в части расчетов и выполнения гарантийных обязательств – до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением обязательств по оплате оказанных и принятых услуг, а также обязательств, связанных с некачественным оказанием услуг.

11.5. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

11.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 2-7 части 1 и частью 1.1. статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.7. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.8. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

11.9. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.

11.10. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

11.11. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.12. Техническое задание (Приложение №1 к контракту) является неотъемлемой частью контракта.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (Администрация МО «Красногорский район» л/с 05133005550) р/с 40302810294013000127 Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net Глава Администрации ____________/И.Б.Прокашев/ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №__

от «__»_________ 2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по проведению строительного контроля за производством работ на объекте «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

1.2. Место оказания услуг – Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2

1.3. Срок оказания услуг:

1. Этап: - начало – с момента заключения контракта;

-окончание – 01.10.2015г.,

2. Этап: - начало –01.04.2016г.

- окончание – 31.05.2016г.,

1.4. В цену работ включены все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе все налоги и обязательные платежи.

2. Содержание услуг и общие требования

2.1. Требуется оказать услуги по проведению строительного контроля за производством работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, ул. Родниковая, д.2»

2.2 Содержание услуг:

2.2.1 Выезд для первичного обследования объекта Муниципального заказчика (визуальный осмотр);

2.2.2 Анализ графика работ (при его наличии у Муниципального заказчика) и выдача предложения Муниципальному заказчику по осуществлению календарного плана для поэтапной оплаты работ;

2.2.3 Осуществление контроля (проверка качества) за соответствием применяемых Подрядчиком строительных материалов, конструкций, изделий проектным и нормативным требованиям;

2.2.4 Осуществление независимого технического надзора за производством строительно-монтажных работ;

2.2.5 Осуществление контроля качества выполнения работ в соответствии со СНиП, проектной документацией, утвержденной Муниципальным заказчиком, действующими нормами и техническими условиями в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;

2.2.6 Осуществление контроля за выполнением работ в соответствии с технологией строительства, соблюдение последовательности в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ, подписание актов выполненных объемов работ (КС-2).

2.2.7 Осуществление контроля за своевременным устранением всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

2.2.8   Участие в приемке законченных этапов строительства;

2.2.9  Участие в освидетельствовании Актов скрытых работ;

2.2.10  Проверка соответствия ЗСО требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям ГП ЗУ, технических регламентов;

2.2.11 В течение гарантийного срока предъявлять претензии по устранению недостатков и дефектов, выявленных в ходе эксплуатации объекта.

3. Требования к Исполнителю при оказании услуг:

3.1. Исполнитель оказывает качественные услуги, в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными, нормативными и методическими документами, несет ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление строительного контроля в соответствии с действующим законодательством;

3.2. Исполнитель должен иметь Свидетельство (копию) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

32. работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3,5-7,9-14) и квалифицированных специалистов, имеющие практический опыт работы, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а так же конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ («скрытые работы») для осуществления услуг строительного контроля.

3.4. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации;

3.5 Исполнитель обязан регулярно предоставлять отчеты и сведения Заказчику по установленным формам и в установленные сроки.

Требования и условия на проведение строительного контроля:

Строительный контроль осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки:

1.Градостроительный кодекс РФ

2.Постановление Правительства РФ №54 от 01.02.2006 «О государственном строительном контроле в РФ (с изм.)

3. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации, актам освидетельствования работ» (№9050 от 05.03.2007г)

4. РД-11-03-2006 «Порядок формирования и ведения дел при осуществлении гос. строй надзора» (№9009 от 05.03.2007г)

5. РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении гос. строй надзора» (№9053 от 06.03.2007г)

6. РД-11-05-2006 «Порядок ведения и (или) специального журнала учета выполнения работ» (№9051 от 06.03.2007г)

7. СДОС-03-2010 «Положение по проведению строительного контроля» (№33-БНС от 25.01.2012г)

8. СДОС-04-2010 «Методика проведения строительного контроля» (№33-БНС от 25.01.2012г).

9. «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. №468.

При оказании услуг необходимо руководствоваться данным Техническим заданием, и нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормативными документами;

4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению и качеству работ на объекте: «Реконструкция мягкой кровли на скатную на здании детского дома»

4.3. Оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» Глава Администрации ______________/И.Б.Прокашев/ м.п. |  |