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Извещение о проведении запроса котировок  

	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание

	1
	Заказчик

	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64
Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна
тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51
Адрес электронной почты: sms@mo-krasno.ru 

	2
	Единая информационная система на официальном сайте
	www.zakupki.gov.ru   

	3
	Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона
	Салтыков Сергей Вячеславович – начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район». Телефон: 8 (34164) 2-16-00 (124)

	4
	Информация о Контрактном управляющем
	Филиппова Юлия Владимировна - специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. 8 (34164) 21932

	5
	Информация об ответственном за заключение Контракта
	Столбова Марина Сергеевна - старший специалист отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» 
Тел. 8 (34164) 21932

	6
	Способ определения Поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Запрос котировок


	7
	Наименование и описание объекта закупки
	Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики", в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание».

	8
	Идентификационный код закупки (ОКПД)
	43.22.11.190

	9
	КБК
	52605020730100820414

	
	№ заказа (№ лота)
	58

	10
	Сроки выполнения работ
	Начало: с момента заключения муниципального Контракта.
Окончание: до 01 октября 2016 года.

	11
	Срок и условия оплаты
	Условия и порядок оплаты  изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального Контракта»

	12
	Источник финансирования заказа
	Субсидии из бюджета Удмуртской Республики

	13
	Место выполнения работ
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз

	14
	Начальная (максимальная) цена Контракта
	448694,00 (Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля ноль копеек) рублей.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
При заключении Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

	15
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
	Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль. 

	16
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате Контракта
	Не применяется, так как оплата по Контракту производится в рублях.

	17
	Порядок  формирования цены Контракта
	Применяемый  метод определения начальной максимальной цены Контракта – проектно-сметный метод - Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта».

	18
	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
	Не предоставляются


	19
	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15%, но не более НМЦ Контракта являющимся участниками
	Не предоставляются


	20
	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15%,  но не более НМЦ  Контракта являющимся участниками
	Не предоставляются


	22
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ)
	Не установлено 

	23
	Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ    № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов
	Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок  и предлагаемые им услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов. Участник закупки не может являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в  соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457.

	24
	Дата  размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок
	29.08.2016 г. 

	25
	Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок
	30.08.2016 г. в рабочие дни  со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов в понедельник с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00)

	26
	Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок
	08.09.2016 г. в  10-00 ч. время местное

	27
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. № 19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» 08.09.2016 г. в 10-00 ч. (время местное)

	28
	Место (адрес) подачи заявок
	Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу:
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19, в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов в понедельник с 8:00 до 17:00 часов. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.

	29
	Порядок подачи котировочных заявок
	Заявка на участие в запросе котировок  подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется.

	30
	Форма заявки на участие в запросе котировок
	По форме приведенной в Приложении №1 документации о проведении запроса котировок «Форма заявки на участие в запросе котировок». 

	31
	Размер обеспечения исполнения Контракта. Информация о банковском сопровождении Контракта.
	Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется.

	32
	Требования к участникам закупки
	- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (Подрядчик должен иметь действующее Свидетельство (копия) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
10. Монтаж металлических конструкций
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
Или 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
 директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией.

	33
	Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается Контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения Контракта, должен подписать Контракт
	Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается Контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения Контракта.

	34
	Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения Контракта
	В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный Контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения Контракта.

	35
	Изменение условий Контракта.
	1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: Par9]- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены;
-  при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.
2. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
4. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком.
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	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта
	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона  от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ.
Если до расторжения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
 Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения Контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.
Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.
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	Применение национального режима при осуществлении закупок

	1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.
2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию Контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.
5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» - установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд для юридических лиц из Турецкой Республики: 1. для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики; 2. для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики; 3. для организаций, контролируемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
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             Приложение №1
к извещению о проведении
                                                                                                                                                   запроса котировок 
                                                                                                         
 «____» ____________ 2016 г.
исх. № ___________________
Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».
Участник запроса котировок:_____________________________________________________________
             Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)
Место нахождения Участника: ______________________________________________________
                                                 Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
*Почтовый адрес Участника:__________________________________________________________
*Телефон _______________________ *тел\факс __________________________________________
*Адрес электронной почты  Участника:___________________________________________________
*ИНН участника запроса котировок_________________________________________________________
ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок __________________________________
ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________________________
ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________
*КПП_________________________________
Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________
__________________________ в _______________________________________________________
(наименование банка)
*В лице ____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
*Действующий на основании _________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов _установлено.
Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.
Мы согласны исполнить условия муниципального Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем выполнить работы по окончанию работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" в соответствии со следующими параметрами товара:

	№
п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Наименование страны происхождения Товара

	1
	
	
	



Цена Контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (_________________________________________________________________________________)                                                                                                    (цена указывается цифрами и прописью).
Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменение его условий не допускается.
*___________________ 		*_______________________       * /___________________/
(должность)				(подпись)		            (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Приложение № 2
к извещению о проведении
 запроса котировок 


Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена Контракта определена, исходя из цены локального сметного расчёта «Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"» на сумму  448694,00 (Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля ноль копеек) рублей.
Итого начальная максимальная цена Контракта определена в размере 448694,00  (Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля ноль копеек) рублей. Локальный сметный расчет приведен ниже.

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095
 
                                                                                                                        Форма 4

Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]
 
 
                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №
                                  (локальная смета)
 
  на  окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
 Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 448.694 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:         24.067 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ______август__________20_16____г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Водонапорная кирпичная башня
                      со стальным баком ёмк. 100 м3
 
 
                      Металлоконструкции
 
    1 ТЕР9-03029-01   Сборка и установка стальных        1.39   1133.48    687.07      1576       454       955     32.37     44.99
        (= 18)        конструкций лестниц  с       1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      ограждением                                326.84     78.74                           109      5.64      7.84
    2 201-0650        М/конструкции                      1.39   8074.94               11224           
        (= 18)                                     т       
    3 ТЕР9-03030-01   Монтаж площадок                    0.89   1133.06    627.85      1008       343       559     39.13     34.83
        (= 18)                                     1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 385.64     66.17                            59      4.72      4.20
    4 201-0591        М/конструкции                      0.89   8695.73                7739           
        (= 18)                                     т       
    5 ТЕР9-06001-01   Монтаж стального люка          0.107432   1009.88    140.82       108        88        15     89.49      9.61
        (= 18)                                     1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 819.19      6.81                             1      0.49      0.05
    6 201-0778        Металлоконструкции люка,       0.107432   7637.46                 821           
        (= 18)        масса сборочной единицы до   т       
                      0,1 т   
    7 ТЕР9-02002-03   Обшивка стен каркаса            0.88816    706.69    264.70       628       212       235     21.15     18.78
        (= 18)        листовой сталью              1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 238.36     15.65                            14      0.94      0.83
    8 101-1707        Сталь листовая оцинкованная     0.88816   9162.77                8138           
        (= 18)        толщиной листа 1,0 мм        т       
    9 ТЕР9-06001-02   Монтаж элементов из            0.450528    731.19    116.84       329       209        53     50.79     22.88
        (= 18)        полосовой стали - детали     1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      элементов крепления обшивки                464.93      1.67                             1      0.12      0.05
   10 101-1755        Сталь полосовая, марка         0.450528   6037.85                2720           
        (= 18)        стали Ст3сп шириной 50-200   т       
                      мм толщиной 4-5 мм  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    34291      1306      1817     31168       132
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            184                  13
      -накладные расходы                                      руб.                     1341
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1268
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    36900
 
      ВСЕГО:                                                                          36900
 
      Индекс на осн з/п (п.41 прил.6А июнь 2016 г )             14.4200               18833        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.4500                8900        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                2653        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              9.6600              301083        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         331469     18833     11553    301083
                                                                                                      ---------
                                                                                                           2653
 
      Накладные расходы                                         12.2500               16427        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         347896
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               14633        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             362529
 
                      Технологический трубопровод
 
   11 ТЕР22-03001-05  Установка фасонных частей       0.02784  24065.42  13230.88       670       117       368    353.80      9.85
        (= 39)        стальных сварных диаметром   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      100-250 мм                                4211.10   1582.57                            44    103.16      2.87
   12 507-0988        Фланцы стальные плоские            4.00     89.07                 356           
        (= 39)        приварные из стали ВСт3сп2,  шт.     
                      ВСт3сп3 или эквивалент, давлением 
                      1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 
                      мм 
   13 507-1093        Фланцы из стали марок              2.00     89.07                 178           
        (= 39)        ВСт3сп2, ВСт3сп3 или         шт.     
                      эквивалент для трубопроводов, с
                      соединительным выступом на
                      условное давление Ру 1 МПа
                      (10 кгс/см2), диаметром
                      условного прохода 150 мм    
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1204       117       368       719        10
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             44                   3
      -накладные расходы                                      руб.                      209
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      143
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1556
 
      ВСЕГО:                                                                           1556
 
      Индекс на осн з/п (п.76 прил.6А июнь 2016 г )             14.4200                1687        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.2700                2031        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 634        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              4.1400                2977        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           7329      1687      2665      2977
                                                                                                      ---------
                                                                                                            634
 
      Накладные расходы                                         12.2500                2560        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           9889
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                1650        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              11539
 
                      Сети водоснабжения
 
   15 ТЕР22-03011-03  Установка гидрантов                1.00   1087.54      5.32      1088        18         5      1.98      1.98
        (= 39)        пожарных                     1 шт.      --------- ---------                               --------- ---------
                                                                  18.12      0.28                                    0.02      0.02
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1088        18         5      1065         2
                                                                                                      ---------           ---------
      -накладные расходы                                      руб.                       23
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       16
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1127
 
      ВСЕГО:                                                                           1127
 
      Индекс на осн з/п (п.79 прил.6А июнь 2016 г )             14.4200                 260        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.5300                  33        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                   0        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.0900                5421        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           5714       260        33      5421
                                                                                                      ---------
 
      Накладные расходы                                         12.2500                 282        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           5996
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                 185        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                               6181
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    36583      1441      2190     32952
                                                                                                      ---------
                                                                                                            228
      -накладные расходы                                      руб.                     1573
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1427
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    39583
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   344512     20780     14251    309481       144
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           3287                  16
 
      -накладные расходы                                                              19269
 
      -сметная прибыль                                                                16468
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   380249
 
      ВСЕГО:                                                                         380249
 
      НДС к СМР                                                  0.1800               68445        [8_7_0]
 
      ВСЕГО :                                                                        448694
 
      Всего по смете в базовых ценах:                                                 39583
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот девяносто четыре  руб. 
 
 
   Определитель - (=  0)  
 
   Сметная прибыль -0.0000  (1)
 
   Определитель - (= 18)  
 
   Сметная прибыль -0.8500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Сметная прибыль -0.8900  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
 
                      Составил _________                 
                      Проверил _______________________        
 


                                                                                                                                                    Приложение № 3
к извещению о проведении
 запроса котировок 
                                                                                                                                           
Техническое задание
на окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"


 Основные виды выполняемых работ:
Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики".

  Заказчик и его ведомственная принадлежность:                                                              
 Администрация муниципального образования «Красногорский район»

  Источник финансирования: 
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики  

  Сроки выполнения работ:
Начало: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание: 01.10.2016 года.
  Объем работ: 
	№
п/п
	Наименование работ
	ед.
изм
	кол-во

	Водонапорная башня со стальным баком емк. 100 м3

	Металлоконструкции

	1
	Сборка и установка стальных конструкций лестниц с ограждением
	т
	1,39

	2
	Монтаж металлических площадок 
	т
	0,89

	3
	Монтаж стального люка
	т
	0,89

	4
	Обшивка стен каркаса бака листовой сталью
	т
	0,88816

	5
	Монтаж элементов из полосовой стали – детали элементов крепления обшивки
	т
	0,450528

	Технологический трубопровод

	1
	Установка фланцев стальных Ø 150 мм
	шт.
	6,0

	Сети водоснабжения

	1
	Установка пожарных гидрантов
	шт.
	1,0



Основные требования к выполнению работ: 
   У подрядчика должно быть обязательное наличие документов на право осуществления деятельности – Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
10. Монтаж металлических конструкций
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
Или 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации.
Все работы должны выполняться в соответствии со СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»; СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Требования к материалам:
1. Сталь полосовая Ст3сп или эквивалент по ГОСТ 103-2006:
- ширина 50-200 мм
- толщина 4-5 мм.
 - нормальной точности - Б.
Притупление углов полос не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3мм.
Серповидность полосы не должна превышать:
0,2% длины - для полос класса 1;
0,5% длины - для полос класса 2.
По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины.
2. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм по ГОСТ 14918-80:
- общего назначения (ОН)
- нормальной вытяжки (Н)
 - с нормальной разнотолщинностью (НР)
 - массовая доля серы не более 0,045%
 - массовая доля фосфора не более 0,040%

3.  Фланцы стальные по ГОСТ 12820-80:
- Условное давление, Ру, Мпа -1,0 Мпа
- температура От -70 до +300°С
- материал изготовления – сталь. 
     
4. Пожарный гидрант по ГОСТ Р 53961-2010:
Рабочее давление P, МПа (кгс - см-2 ), не более 1,6 (16) 
Номинальный диаметр корпуса и подключающего фланца, DN 100 
Диаметр выпускного патрубка 6 “
Время выпуска, мин/м 10 
Коэффициент течения Kv (м 3 ) 247

 Перед началом работ необходимо:
- предоставить Администрации МО «Красногорский район» график производства работ;
- оградить место производства строительно- монтажных работ;
- предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;
Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. 
 Подрядчик обязан осуществлять    производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями контракта.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении контракта.
Во время производства работ:
Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 
Сдача работ: 
Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: 
Гарантия качества результата работы – 24 месяца.
Начальник отдела строительства и ЖКХ                                             Салтыков С.В.




































                                                                                                                                                  Приложение № 4
к извещению о проведении
запроса котировок 

Проект                               
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
 на окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз 
Красногорского района Удмуртской Республики"№ ____

	с. Красногорское                                                                                              
	                                      «___» _____________ 201_ г.



Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице _______________________________, действующего на основании ____________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________ и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________________ от «___» _______  г., далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол №___ от «__»_________ 2016 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по окончанию работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" (далее по тексту- работы) в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1)  и Графиком выполнения работ (Приложение № 2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение №1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3.Место выполнения работы:  Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз.
1.4. Срок выполнения работ: Начало: с момента заключения муниципального Контракта.
                                                  Окончание: до 01 октября 2016 года.


2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет:  _____рублей _________ копеек (________________ рублей _____________ копеек), в том числе НДС   _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек). 
(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»).
2.2. Цена  Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
2.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком по Контракту осуществляются за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики.
2.5. Основанием для оплаты работ является оформленные в установленном порядке и предоставленные акт выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, представленные в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2).
[bookmark: _GoBack]2.6. Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата производится на основании подписанных Заказчиком актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, (счета) счет-фактуры до 31 декабря 2016 года в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.
2.7. Оплата выполненных и принятых работ осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в валюте Российской Федерации (российский рубль).
2.8. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Подрядчик обязан:  
3.1.1. Качественно выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
3.1.2. Оформить в установленном порядке  и представить Заказчику все акты на выполненные работы.
3.1.3. Передать Заказчику в полном  объеме  исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. 
3.1.4. Сдать выполненные работы Заказчику.
3.1.5.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые представляют угрозу для результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
3.1.6.В случае нанесения прямого или косвенного ущерба, а также при повреждении общественной или частной собственности по причине какого-либо действия (упущения, пренебрежения или нарушений в ходе проведения работ), или вследствие невыполнения Подрядчиком Строительных норм и правил, Подрядчик обязан произвести восстановительные работы за свой счет до  состояния, подобного или равноценного состоянию до причинения такого ущерба или повреждения.
3.1.7. Вывезти до подписания акта приемки выполненных работ за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,  строительный мусор и другое имущество. 
3.1.8.Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на месте выполнения работ, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.
3.1.10.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1.Выполнять работы самостоятельно или с привлечением других, соответствующих требованиям законодательства лиц. 
3.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ.
3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными Сторонами  Актами выполненных работ.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работы документацию. 
3.3.2. Произвести приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.3. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работы по настоящему Контракту.
3.3.4. Оплатить Подрядчику стоимость принятых по акту приемки выполненных работ в соответствии и с условиями настоящего Контракта.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
3.4.2. В целях осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ вправе заключить Договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на данный вид деятельности. Уполномоченный представитель  организации от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком срока выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный представитель организации имеет право беспрепятственного доступа ко всем  видам работ в любое время в течение всего периода выполняемых работ. 
3.4.3.Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для проверки соответствия качества выполняемых работ; 
3.4.4. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
3.4.5. Отказаться от приема работ и оплаты выполненных работ в случае выполнения работ с нарушением условий настоящего Контракта.


4.Гарантии качества по сданным работам
4.1.Подрядчик гарантирует:
1. выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме в сроки, определенные настоящим Контрактом;
1. своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ. 
4.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года с момента подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на используемые материалы должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки  выполненных работ.
4.3 Подрядчик гарантирует при выполнении работ использовать новые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции (т.е. которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.4.При выявлении в  период гарантийной эксплуатации водонапорной башни недостатков выполненных работ и  дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации водонапорной башни, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации водонапорной башни и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок. 

5. Порядок приемки работ
5.1. После выполнения работ,  предусмотренных настоящим Контрактом Подрядчик  в течение 5(пяти) рабочих дней направляет Заказчику  акт выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (Трех) экземплярах, оригинал счета (счета-фактуры), а также сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при выполнении работ и исполнительную документацию.
5.2. Для приемки выполненных работ в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом Заказчиком создается приемочная комиссия. Приемочная комиссия не позднее 10 (Десяти) дней с даты предоставления Подрядчиком указанных в пункте 5.1. документов  осуществляет приемку выполненных работ.
5.3.Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия условиям Контракта, если выявленное несоответствие устранено Подрядчиком. В случае установления несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Заказчиком, Подрядчик обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы, в том числе при выборочном контроле качества. Экспертиза проводится в срок не позднее, чем срок, указанный в п. 5.2 Контракта.
5.4. По итогам приемки результата выполненных работ при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ приемочной комиссией составляется документ о приемке не позднее срока, указанного в п.5.2.  
5.5. Заказчик по результатам приемки в течение суток утверждает документ о приемке и подписывает иные документы, подписание которых требуется со стороны  Заказчика и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Подрядчику.
5.6.В случае выявления несоответствия выполненных работ (части работ) условиям Контракта, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика не позднее срока, указанного в п.5.2. Контракта, направляя Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, с приложением акта о выявленных недостатках, содержащего перечень  недостатков  и сроки их устранения. Подрядчик   обязан рассмотреть акт о выявленных недостатках в течение 5(пяти) рабочих дней со дня его получения и сообщить о результатах рассмотрения Заказчику. По результатам устранения недостатков составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими Сторонами.
5.7. Работы, выполненные согласно технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), графика выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) считаются одним этапом выполнения работ по Контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.
5.8.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
5.9. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.


6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере__________ *:
а) 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С  (где Ц - цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ________*:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
7.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1. Контракта, в частности относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.2. Контракта.
7.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.
8.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные условия
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря  2016 года  (включительно).
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств, связанных с недостатками выполненных работ.
9.5. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
9.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.  В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
-  при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.
9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
9.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.
9.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
9.11. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
9.12. Техническое задание (Приложение №1 к Контракту) и  График выполнения работ (Приложение № 2) является неотъемлемой частью Контракта.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
ИНН 1815001093, КПП 183701001                          Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64                                     
Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 
УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15,УФ Администрации Красногорского  района л/с 02133025810, Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 03526140001)
р/с 40204810500000000016
ОТДЕЛЕНИЕ –НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА                              Г. ИЖЕВСК
БИК 049401001
Адрес эл. почты: krasno2@udm.net

 И. о. главы Администрации ______________ Л.В. Ремнёва                                                                             м.п.
	


                                                               
                                                    
































       
                                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                                                           к муниципальному Контракту
                                                                                                                                                               №__ от «__»___________ 201_ г.


Техническое задание
на окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"


 Основные виды выполняемых работ:
Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики".

  Заказчик и его ведомственная принадлежность:                                                              
 Администрация муниципального образования «Красногорский район»

  Источник финансирования: 
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики  

  Сроки выполнения работ:
Начало: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание: 01.10.2016 года.
  Объем работ: 
	№
п/п
	Наименование работ
	ед.
изм
	кол-во

	Водонапорная башня со стальным баком емк. 100 м3

	Металлоконструкции

	1
	Сборка и установка стальных конструкций лестниц с ограждением
	т
	1,39

	2
	Монтаж металлических площадок 
	т
	0,89

	3
	Монтаж стального люка
	т
	0,89

	4
	Обшивка стен каркаса бака листовой сталью
	т
	0,88816

	5
	Монтаж элементов из полосовой стали – детали элементов крепления обшивки
	т
	0,450528

	Технологический трубопровод

	1
	Установка фланцев стальных Ø 150 мм
	шт.
	6,0

	Сети водоснабжения

	1
	Установка пожарных гидрантов
	шт.
	1,0



Основные требования к выполнению работ: 
   У подрядчика должно быть обязательное наличие документов на право осуществления деятельности – Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
10. Монтаж металлических конструкций
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
Или 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации.
Все работы должны выполняться в соответствии со СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»; СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Требования к материалам:
1. Сталь полосовая Ст3сп или эквивалент по ГОСТ 103-2006:
- ширина 50-200 мм
- толщина 4-5 мм.
 - нормальной точности - Б.
Притупление углов полос не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3мм.
Серповидность полосы не должна превышать:
0,2% длины - для полос класса 1;
0,5% длины - для полос класса 2.
По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины.
2. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм по ГОСТ 14918-80:
- общего назначения (ОН)
- нормальной вытяжки (Н)
 - с нормальной разнотолщинностью (НР)
 - массовая доля серы не более 0,045%
 - массовая доля фосфора не более 0,040%

3.  Фланцы стальные по ГОСТ 12820-80:
- Условное давление, Ру, Мпа -1,0 Мпа
- температура От -70 до +300°С
- материал изготовления – сталь. 
     
4. Пожарный гидрант по ГОСТ Р 53961-2010:
Рабочее давление P, МПа (кгс - см-2 ), не более 1,6 (16) 
Номинальный диаметр корпуса и подключающего фланца, DN 100 
Диаметр выпускного патрубка 6 “
Время выпуска, мин/м 10 
Коэффициент течения Kv (м 3 ) 247

 Перед началом работ необходимо:
- предоставить Администрации МО «Красногорский район» график производства работ;
- оградить место производства строительно- монтажных работ;
- предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) . Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;
Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. 
 Подрядчик обязан осуществлять    производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями контракта.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении контракта.
Во время производства работ:
Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 
Сдача работ: 
Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с Актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: 
Гарантия качества результата работы – 24 месяца.
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                                                                                                                              Приложение № 2
                                                                                                                                                           к муниципальному Контракту
                                                                                                                                                               №__ от «__»___________ 201_ г.

 График выполнения работ
на окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики"

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем  работ
	Стоимость работ        тыс. руб.
	Срок выполнения работ в 2016г.

	Водонапорная башня со стальным баком емк. 100 м3
Металлоконструкции
	
	

	1
	Сборка и установка стальных конструкций лестниц с ограждением
	т
	1,39
	
	

	2
	Монтаж металлических площадок 
	т
	0,89
	
	

	3
	Монтаж стального люка
	т
	0,89
	
	

	4
	Обшивка стен каркаса бака листовой сталью
	т
	0,88816
	
	

	5
	Монтаж элементов из полосовой стали – детали элементов крепления обшивки
	т
	0,450528
	
	

	Технологический трубопровод
	
	

	1
	Установка фланцев стальных Ø 150 мм
	шт.
	6,0
	
	

	Сети водоснабжения
	
	

	1
	Установка пожарных гидрантов
	шт.
	1,0
	
	

	Итого:
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