АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

«КРАСНОГОРСК ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» мая 2021 г.								№ 304

с. Красногорское

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2021-2022 годов в муниципальном образовании «Красногорский район»

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 г. № 421-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2021–2022 годов в Удмуртской Республике» и в целях обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2021-2022 годов в муниципальном образовании «Красногорский район»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2021-2022 годов в муниципальном образовании «Красногорский район» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ муниципального образования «Красногорский район» Салтыкова С.В.

Глава

муниципального образования

«Красногорский район»							В.С. Корепанов

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Красногорский район»

от «___» ________ 2021 года № ______

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2021-2022 годов

в муниципальном образовании «Красногорский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по Котельной № 1 «ЦРБ», с. Красногорское, ул. Ленина: |  |  | до 06.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт дымососов 4 шт.; - ремонт сетевых насосов 2 шт.; - ремонт утеплителя теплотрассы 100 м; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 3 351,3 м; - ремонт запорной арматуры; - газоанализаторы; - манометры; | 105,00 | Собственные средства ООО «Энергия» |  |  |
|  | - замена котла (без стоимости котла) 1 шт. | 400,00 | Бюджет УР |  |  |
| 1.2. | по Котельной № 2 «Исполкомовская», с. Красногорское, ул. Ленина: - ремонт запорной арматуры; - опрессовка теплотрассы 205 м; - ремонт дымососа 1 шт.; - ремонт вентилятора 1 шт.; - газоанализаторы; - манометры | 40,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.3. | по Котельной № 4 «Школьная», с. Красногорское, пер. Школьный: - ремонт дымососов 3 шт.; - ремонт котла 1 шт.; - ремонт запорной арматуры; - ремонт утеплителя теплотрассы 120 м; - опрессовка теплотрассы 1500 м; - газоанализаторы; - косметический ремонт; - манометры; - корректор РИ-5, первичный преобразователь Ирвис РС-4 | 50,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.4. | по Котельной № 5 «РУС», с. Красногорское, ул. Кирова: - косметический ремонт котельной; - ремонт дымососов 2 шт.; - ремонт сетевых насосов 2 шт.; - ремонт запорной арматуры; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 812 м; - ДИФманометр ГШП-160М DP-6.3 КПа № 7360690, датчик температуры; - газоанализаторы; - манометры | 75,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.5. | по Котельной № 15, д. Агриколь, Лыжная база: - технический уход; - ремонт сетевого насоса 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 101 м; - газоанализаторы; - манометры | 15,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.6. | по Котельной № 7, с. Архангельское: - технический уход; - ремонт дымососа 1 шт.; - ремонт сетевого насоса 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 61 м; - газоанализаторы; - манометры; - Первичный преобразователь RVG-40 | 45,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.7. | по Котельной № 6, База: - ремонт дымососов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 63 м; - ремонт запорной арматуры | 100,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.8. | по Котельной № 8, д. Бараны: - ремонт дымососов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 181 м; - ремонт запорной арматуры; - газоанализаторы; - манометры | 35,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.9. | по Котельной № 9, с. Дебы: - ремонт дымососов 2 шт.; - ремонт вентиляторов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 248 м; - ремонт запорной арматуры; - газоанализаторы; - манометры | 30,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.10. | по Котельной № 10, с. Васильевское: - ремонт вентиляторов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 142 м; - ремонт запорной арматуры; - манометры | 10,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.11. | по Котельной № 11, с. Курья (Курьинская СОШ): - ремонт дымососов 2 шт.; - ремонт вентиляторов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 135 м; - ремонт запорной арматуры; - манометры | 12,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 1.12. | по Котельной № 12с. Курья (Курьинский д/сад): |  |  | до 06.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт дымососов 1 шт.; - ремонт вентиляторов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 142 м; - ремонт запорной арматуры; | 100,00 | Собственные средства ООО «Энергия» |  |  |
|  | - замена котла (без стоимости котла) 1 шт. | 400,00 | Бюджет УР |  |  |
| 1.13. | по Котельной № 13 с. Большой Селег: - ремонт дымососов 1 шт.; - ремонт вентиляторов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 17 м; - ремонт запорной арматуры; | 100,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
|  | - замена котла (без стоимости котла) 1 шт. | 400,00 | Бюджет УР |  |  |
| 1.14. | по Котельной № 14 с. Валамаз (Валамазская СОШ): - ремонт вентиляторов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 81 м; - ремонт запорной арматуры; - манометры | 20,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| Итого: |  | Всего: 1 847,00 тыс. руб. |  |  |  |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Замена водопроводных сетей в с. Красногорское – 100 м 2. ремонт колонок в с. Красногорское – 5 шт. 3. Ремонт ограждений скважин в с. Красногорское | 160,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| 2.2. | 1. Промывка скважины с заменой насосов в с. Красногорское (скважина № И-03-87) | 150,00 | Бюджет УР | до 06.08.2021 г. |  |
| 2.3. | 1. Промывка скважины с заменой насосов в д. Агриколь (скважина № 131) | 150,00 | Бюджет УР | до 06.08.2021 г. |  |
| 2.4. | 1. Промывка скважины с заменой насосов в с. Кокман (скважина № И20936) | 150,00 | Бюджет УР | до 06.08.2021 г. |  |
| Итого: |  | Всего: 610,00 тыс. руб. |  |  |  |
| 3. Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт канализационных сетей (очистные сооружения с. Красногорское) | 10,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 06.08.2021 г. |  |
| Итого: |  | Всего: 10,00 тыс. руб. |  |  |  |

| 5. Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | МБУ ДО «Красногорская ДШИ»: | всего: 121,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 4,0 |  |  |  |
|  | - замена окон, 8 шт; | 112,0 |  |  |  |
|  | - замена труб канализации, 3 м; | 2,0 |  |  |  |
|  | - замена трубы отопления, 1 м. | 3,0 |  |  |  |
| 5.2. | МБУК «Красногорский краеведческий музей»: | всего: 163,275 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления, 1 шт.; | 2,0 |  |  |  |
|  | - замена кранов отопительной системы, 6 шт.; | 4,255 |  |  |  |
|  | - утепление полов (мин. вата), 86,8 м2; | 43,950 |  |  |  |
|  | - замена окон, 11 шт.; | 113,070 |  |  |  |
|  | - утепление стен. |  |  |  |  |
| 5.3. | Дом удмуртской культуры «Жильыртись ошмес» с. Дебы: | всего: 5,285 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 4,985 |  |  |  |
|  | - замена двери запасного выхода из ДК, 1 шт. | 0,3 |  |  |  |
| 5.4. | Кокманский СДК: | всего: 8,46 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт трубы спортзала, 10 м; | 5,0 |  |  |  |
|  | - установка доводчика; | 0,960 |  |  |  |
|  | - ремонт кровли | 2,5 |  |  |  |
| 5.5. | Васильевский СДК при ООШ: | всего: 24,7 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт отмостки и фундамента, 3,7 м3; | 23,0 |  |  |  |
|  | - замена гаек для спуска воздуха в системе; | 0,5 |  |  |  |
|  | - штукатурка откосов на окнах, 9 шт. | 1,2 |  |  |  |
| 5.6. | Красногорский РДК: | всего: 20,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 5,0 |  |  |  |
|  | - ремонт отмостки РДК, 2,6 м3 | 15,0 |  |  |  |
| 5.7. | Мухинский СК: | всего: 31,5 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - замена проводов ввода, 30 м; | 0,5 |  |  |  |
|  | - замена стекла на 1 окне; |  |  |  |  |
|  | - полный ремонт печи (переложить печь с заменой колосника и дверцы); | 30,0 |  |  |  |
|  | - установка электрического щитка, 1 шт. | 1,0 |  |  |  |
| 5.8. | ДРК «Русский двор» |  |  |  |  |
| 5.9. | Селеговский СДК: | всего: 6,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - замена электропроводки; | 2,5 |  |  |  |
|  | - ремонт водопроводной сети, 7 м (краны, трубы, углы); | 3,5 |  |  |  |
|  | - ремонт входной двери. |  |  |  |  |
| 5.10. | Малягуртский СДК: | всего: 8,9 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт крыши; | 0,9 |  |  |  |
|  | - строительство тамбура; | 7,5 |  |  |  |
|  | - ремонт печи в кабинете | 0,5 |  |  |  |
| 5.11. | Артыкский СК: - ремонт печи; - прочистка фильтра в системе отопления; - долив воды в отопительную систему; - ремонт пожарной лестницы |  | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
| 5.12. | МБУК Красногорский дом ремесел: | всего: 5,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 2,0 |  |  |  |
|  | - замер сопротивления изоляции. | 3,0 |  |  |  |
| 5.13. | МБУ МЦ «Встреча»: | всего: 102,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - утепление труб на вводе газовой котельной ФОК; | 2,0 |  |  |  |
|  | - ремонт крыши помещения МЦ | 100,0 |  |  |  |
| 5.14. | Дом трёх культур «Венок» д. Бараны: | всего: 0,6 |  |  |  |
|  | - замена стекла в раме (трещина на стекле), 112х114 см; |  |  |  |  |
|  | - ремонт двери запасного выхода; | 0,6 |  |  |  |
|  | - ремонт водопровода, 3 м |  |  |  |  |
| 5.15. | Валамазский СДК: - ремонт печи (замена печи) | 4,5 |  |  |  |
| Итого по объектам культуры: |  | Всего: 501,22 тыс. руб. |  |  |  |

| 6. Объекты БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Артыкский ФАП: | всего: 50,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт печи, 1 шт.; | 10,0 |  |  |  |
|  | - заготовка дров, 25 м 3 | 40,0 |  |  |  |
| 6.2. | Малягуртский ФАП: - заготовка дров (25 м3). | 40,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
| 6.3. | Валамазская врачебная амбулатория: | всего: 73,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - заготовка резервного топлива (дрова) (25м3); | 40,0 |  |  |  |
|  | - замена циркуляционного насоса системы отопления, 1 шт. | 33,0 |  |  |  |
| 6.4. | Здание стационара в с. Красногорское: | всего: 30,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - ремонт отмостки 10 м2.; | 10,0 |  |  |  |
|  | - опрессовка системы отопления (3 этажа с цокольным этажом). | 20,0 |  |  |  |
| 6.5. | Здания поликлиники в с. Красногорское: | всего: 20,0 | Бюджет УР | до 13.08.2021 г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления (2 этажа); | 10,0 |  |  |  |
|  | - замена входных дверей, 1 шт.. | 10,0 |  |  |  |
| Итого по объектам БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»: |  | Всего: 213,0 тыс. руб. |  |  |  |