Отчет о реализации муниципальной программы _Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы__

(наименование муниципальной программы)

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие | всего | 526 |  |  |  |  | 2421,0 | 2421,0 | 1385,0 | 57,2 | 57,2 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 2421,0 | 2421,0 | 1385,0 | 57,2 | 57,2 |
| 07 | 1 | 19 |  | Обеспечение (актуализация) документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории муниципальных образований Красногорского района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 526 526 | 04 04 | 12 12 | 0710008320 0710062020 | 244 244 | 2400,0 21,0 | 2400,0 21,0 | 1365,0 20,0 | 56,9 95,2 | 56,9 95,2 |
| 07 | 2 |  |  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | всего | 526 |  |  |  |  | 1476,5 | 0,00 | 1429,0 | 96,78 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 1476,5 | 0,00 | 1429,0 | 96,78 | 0 |
| 07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 04 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 04 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 04 | 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 05 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 06 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 01 | 0720162130 | 244 | 1100,00 | 0 | 1100,00 | 100 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Экономический отдел Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 08 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 08 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 08 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 09 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 10 |  | Ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 274,7 | 0 | 254,6 | 92,68 | 0 |
| 07 | 2 | 11 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Муниципальный жилищный инспектор | 526 | 05 | 05 | 0720206200 |  | 101,8 | 0 | 74,4 | 73,08 | 0 |
| 07 | 2 | 11 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 11 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 12 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 13 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1468 «О порядке предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в МО «Красногорский район» на 2015-2020 годы | всего | 526 | 05 | 02 |  |  | 11843,5 | 0 | 11615,9 | 98,08 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 |  |  | 11289,9 | 0 | 11190,6 | 99,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 |  |  | 553,6 | 0 | 425,3 | 76,82 |  |
| 07 | 3 | 2 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | всего | 526 | 05 | 02 |  | 244 | 11843,5 | 0 | 11615,9 | 98,08 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 244 | 3 499,8 | 0 | 3 400,505 | 97,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 244 | 185,9 | 0 | 84,7 | 45,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162200 | 244 | 367,7149 |  | 340,631 | 92,63 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730100200 | 465 | 7790,1 |  | 7790,1 | 100 |  |
| 07 | 3 | 2 | 1 | Замена ветхих водопроводных сетей, скважин | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 244 | 819,8 | 0 | 788,894 | 96,23 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 244 | 1,934 | 0 | 21,997 | 1137,38 |  |
| 07 | 3 | 2 | 2 | Замена ветхих тепловых сетей, котлов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 244 | 2 680,0 | 0 | 2 611,611 | 97,450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 244 | 26,800 | 0 | 26,493 | 98,85 |  |
| 07 | 3 | 2 | 3 | Замена ветхих сетей канализации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 |  |  | Ремонт и техобслуживание сетей газопровода | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730162200 | 244 | 367,7149 |  | 340,631 | 92,63 |  |
| 07 | 3 |  |  | Финансирование капвложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Удмуртской республики | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730100820 | 465 | 7790,1 |  | 7790,1 | 100 |  |
| 07 | 3 |  |  | Финансирование капвложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 244 | 55,956 |  | 35,4 | 63,71 |  |
| 07 | 3 |  |  | Ремонт муниципального имущества | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730100820 | 414 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 1 | Строительство водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 5 | 2 | Строительство разводящих сетей газоснабжения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | всего |  |  |  |  |  | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 100 | 100 |
| 07 | 4 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 4 | 06 |  | Отлов бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных. | Администрации сельских поселений | 526 | 05 | 03 | 6740100000 | 244 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 100 | 100 |
| 07 | 5 |  |  | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | всего | 526 | 04 | 09 |  |  | 13084,0 | 0 | 13008,8 | 99,5 | 0 |
|  |  |  |  | Организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства на 2015 – 2020 годы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750101380 | 244 | 3137,312 |  | 3137,312 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 244 | 4621,063 |  | 4598,422 | 99,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 540 | 5104,10 |  | 5062,485 | 99,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162550 | 000 | 0,40 |  | 0,304 | 76,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750206300 | 244 | 221,124 |  | 209,956 | 94,94 |  |
|  |  |  |  | Содержание а/дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750101380 | 244 | 3137,312 |  | 3137,312 | 100 |  |
|  |  |  |  | Содержание и текущий ремонт а/дорог и сооружений на них | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 244 | 1967,663 |  | 1962,70 | 99,75 |  |
|  |  |  |  | Ремонт а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 244 | 2653,179 |  | 2635,801 | 99,33 |  |
|  |  |  |  | Содержание а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 540 | 5104,10 |  | 5062,485 | 99,18 |  |
|  |  |  |  | Софинансирование мероприятий из местного бюджета (КРТИ) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 244 | 0,221 |  | 0,221 | 100 |  |
|  |  |  |  | Софинансирование из местного бюджета на содержание школьных маршрутов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162550 | 000 | 0,40 |  | 0,304 | 76,0 |  |
|  |  |  |  | Субсидия на мероприятия по повышению безопасности дорожных условий | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750206300 | 244 | 221,124 |  | 209,956 | 94,94 |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 годы | Всего | 28 953,8 | 27 567,5 | 95,21 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 28 953,8 | 27 567,5 | 95,21 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 19 116,0 | 17 965,6 | 93,98 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 28,8 | 28,8 | 100 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 5104,1 | 5062,485 | 99,18 |
| 07 | 1 | Территориальное развитие | Всего | 2 421,0 | 1 385,0 | 57,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 2421,0 | 1385,0 | 57,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2400,0 | 1365,0 | 56,9 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 1476,5 | 1429,0 | 98,78 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1476,5 | 1429,0 | 98,78 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 11 843,5 | 11 615,9 | 98,08 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 11 843,5 | 11 615,9 | 99,12 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11289,9 | 11190,6 | 99,12 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 128,8 | 128,8 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 128,8 | 128,8 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 28,8 | 28,8 | 100 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 07 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Всего | 13084 | 13008,8 | 99,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 13084 | 13008,8 | 99,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5326,1 | 5310 | 99,7 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 5104,1 | 5062,485 | 99,18 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 01 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 02 |  | Формирование земельных участков |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
| 07 | 1 | 02 | 1 | для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Формирование земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | Сформировано 5 земельных участков |  |
| 07 | 1 | 02 | 2 | которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, - для дальнейшего предоставления в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Формирование земельных участков которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения | Сформирован 1 участок |  |
| 07 | 1 | 02 | 3 | для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ, молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. № 32-РЗ | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ, молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. № 32-РЗ | Не формировали Не требовалось формировать. |  |
| 07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 20 |  |
| 07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 24 |  |
| 07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 51 |  |
| 07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 70 |  |
| 07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 29 разрешений на строительство |  |
| 07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 9 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 30 градостроительных планов земельных участков |  |
| 07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Сформировано 3 земельных участка |  |
| 07 | 1 | 11 |  | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 12 |  | Бесплатное предоставление земельных участков молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченой государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 8 |  |
| 07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченой государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 2 |  |
| 07 | 1 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 1 |  |
| 07 | 1 | 17 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 5 |  |
| 07 | 1 | 18 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018 | 2018 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 1 |  |
| 07 | 1 | 19 |  | Обеспечение (актуализация) документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории муниципальных образований Красногорского района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2018 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территорий муниципальных образований Красногорского района | Разработано 6 документов территориального планирования и 6 документов градостроительного зонирования |  |
| 07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Оказано 4 муниципальных услуг |  |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Ноябрь 2018 |  | Проведено собрание жителей МКД по адресу: с. Красногорское, ул. Юбилейная, д. 12, выбран способ управления домом – непосредственное управление |  |
| 07 | 2 | 04 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В 2018 году формировать земельные участки под многоквартирными домами не требовалось |  |
| 07 | 2 | 04 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В 2018 году формировать земельные участки под многоквартирными домами не требовалось |  |
| 07 | 2 | 04 | 2 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В 2018 году данные сведения не формировались |  |
| 07 | 2 | 05 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел экономики Администрации МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Ноябрь 2018 |  | На общем собрании собственников помещений МКД по адресу: с. Красногорское, ул. Юбилейная, д. 12 интересы собственников муниципальных помещений представлял начальник опеки и попечительства |  |
| 07 | 2 | 06 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | За 2018 год межведомственной комиссией обследовано на пригодность/непригодность для проживания 15 домов, из них 6 – признаны подлежащими капитальному ремонту, 9 - непригодными для проживания |  |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Приобретение квартиры в многоквартирном доме для молодого специалиста |  |
| 07 | 2 | 07 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации за 2018 год внесено 3 дома |  |
| 07 | 2 | 07 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В 2018 году данные сведения не формировались |  |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР была рассчитана на период с 2013 года по 2017 год, для тех домов, которые были признаны аварийными до 01.01.2012 года. |  |
| 07 | 2 | 07 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Экономический отдел Администрации муниципального образования "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Заключено 23 договора социального найма помещения |  |
| 07 | 2 | 08 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  |  |  |
| 07 | 2 | 08 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В 2018 году собрания на заданную тему не проводились |  |
| 07 | 2 | 08 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | В 2018 году собрания на заданную тему не проводились |  |
| 07 | 2 | 09 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Участие в разработке и реализации региональной программы не требовалось |  |
| 07 | 2 | 10 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Проведен текущий ремонт муниципального дома по адресу: с. Красногорское, пер. Южный, д. 29 |  |
| 07 | 2 | 11 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Муниципальный жилищный инспектор |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 11 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | План по проведению плановых проверок не был утвержден Генеральной прокуратурой УР – 0 проверок. |  |
| 07 | 2 | 11 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | 0 проверок. |  |
| 07 | 2 | 12 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | Обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства в Администрацию МО «Красногорский район» в 2018 г. не поступало |  |
| 07 | 2 | 13 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  |  |  |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  |  |  |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28.12.2012 года №1468 «О порядке предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2018 года | Январь-декабрь 2018 года |  | На сайте района ООО «Энергия» публикует раскрытие информации о своей деятельности |  |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 1 |  | Привлечение частных инвестиций в сферы: тепло-, водоснабжение, водоотведение |  |  |  | - | Нет предложений |  |
| 07 | 3 | 2 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  | Проводились заслушивания, мониторинг ситуации |  |
| 07 | 1 | 2 | 1 | Замена ветхих водопроводных сетей, ремонт скважин | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Снижение потерь, повышение качества, повышение надежности работы коммунальной инфраструктуры. | Замена 660 м. водопроводных сетей; кап. ремонт 3-х артезианских скважин |  |
| 07 | 1 | 2 | 2 | Замена ветхих тепловых сетей, замена котлов | Администрация МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 |  | Приобретено 2 котла, приобретены материалы на замену 273 м тепловых сетей |  |
| 07 | 1 | 2 | 3 | Замена ветхих сетей канализации | Администрация МО «Красногорский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 | 3 |  | Актуализация схем теплоснабжения |  |  |  | - | Не проводилась (не требовалось) |  |
| 07 | 3 | 4 |  | Актуализация схем водоснабжения |  |  |  | - | Не проводилась (не требовалось) |  |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 1 | Строительство водопроводных сетей | Администрация МО «Красногорский район» | 0 | 0 |  | Не проводилось |  |
| 07 | 3 | 5 | 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни |  | 0 | 0 |  | Не проводился |  |
| 07 | 3 | 5 | 3 | Строительство разводящих сетей газоснабжения | Администрация МО «Красногорский район» | 0 | 0 | 0 | Не проводилось |  |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов территории) | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок | ликвидировано 30 несанкционированных свалок (3812 кв.м.) |  |
| 07 | 4 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустроенности Красногорского района, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и рекреационных зон, в том числе за счет организации малых оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»), проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории поселений, организация и проведение конкурсов | проведено 519 субботников, вывезено 1099 м3 мусора |  |
| 07 | 4 | 03 |  | Организация содержания мест захоронения | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Уменьшится количество жалоб населения | Организация субботников |  |
| 07 | 4 | 04 |  | Организация освещения улиц | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Освещение транспортных магистралей; освещение жилых районов и пешеходных зон | освещение жилых районов и пешеходных зон |  |
| 07 | 4 | 05 |  | Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципальных образований Красногорский район | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Улучшится внешний облик населенных пунктов, уменьшится количество жалоб населения | выдача производилась |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Отлов бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных. | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Уменьшится количество жалоб населения по вопросу бродячих собак | отлов 161 головы |  |
| 07 | 4 | 07 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления в сфере благоустройства. Контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Красногорский район» | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Ответственность за соблюдение требований муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, порядка проведения земляных работ, проведения работ по сбору, хранению и вывозу отходов производства и потребления. | работа производилась (работала административная комиссия) |  |
| 07 | 4 | 08 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства территорий сельских поселений | Администрации сельских поселений | 2018 | 2018 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | работа производилась (статьи в газете, на сходах граждан) |  |
| 07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 5 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Красногорский район". | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | постоянно | Утверждение сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Красногорский район" | Утверждена сеть 6 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Красногорский район" (Порядок ведения реестра утвержден постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 04.05.16 г.№ 367; реестр маршрутов утвержден распоряжением Администрации МО «Красногорский район» от 14.01.16 г. № 5. |  |
| 07 | 5 | 02 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Администрация МО "Красногорский район" | постоянно | постоянно | Осуществление регулярных пассажирских перевозок Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | У автоперевозчика ИП «Дементьев А.Г.» имеется лицензия на осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок, имеются карты маршрутов, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. Подписано Соглашение между Администрацией МО «Красногорский район» и ИП «Дементьев А.Г.» от 29.12.2018 г об организации регулярных перевозок |  |
| 07 | 5 | 03 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования. | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Краасногорский район» Администрация МО "Красногорский район" | постоянно | постоянно | уменьшение количества дорог не соответствующим нормативным требованиям. | Проведен ремонт 3,504 км дорог общего пользования местного значения. Протяженность дорог не отвечающим нормативным требованиям сократилась с 78,8 % в 2017 г. до 77,2 % в 2018 г. |  |
| 07 | 5 | 04 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация МО "Красногорский район"; Администрации сельских поселений | постоянно | постоянно | Выполнение муниципального задания | Проводилось содержание 215,99 км дорог общего пользования местного значения (в т.ч. 35,35 км школьных маршрутов). Установлено дополнительно 20 дорожных знаков. Восстановлена дорожная разметка на 9 пешеходных переходах и 4 искусственных неровностях. |  |
| 07 | 5 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Краасногорский район Администрация МО "Красногорский район" | постоянно | постоянно | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок для повышения безопасности дорожного движения. | Комиссией по обследованию школьных маршрутов проведено обследование всех дорог общего пользования в МО «Красногорский район» в весенний и осенний период. По результатам обследования все выявленные недостатки устранены. |  |
| 07 | 5 | 06 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Краасногорский район Администрация МО "Красногорский район" | в весенний период | в весенний период | Сохранение от разрушения дорог общего пользования местного значения. | Согласно постановления Администрации МО «Красногорский район» от 16 марта 2018 года № 170 введены временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в весенний и осенний период 2018 г. |  |
| 07 | 5 | 07 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | постоянно | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Межевание автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения в границах МО «Красногорский район» проведена в 2018 г. в отношении 19 дорог | Паспортизация не проводилась –не финансировалось |
| 07 | 5 | 08 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах МО "Красногорский район", по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район | постоянно | постоянно | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах МО "Красногорский район", по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 г. проводился согласно постановлению Администрации МО «Красногорский район» от 07 декабря 2017 года № 770 план ремонта дорог на 2018 г. Для распределения средств на содержание дорог среди поселений утвержден постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 04.12.2017 г. № 757 утвержден норматив на содержание дорог общего пользования местного значения в 2018 г. . |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  | Подпрограмма «Территориальное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наличие утвержденной схемы территориального планирования муниципального района | да/нет | Да | да | да |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м. | 23,67 | 22,78 | 23,75 | 0,97 | -4,26 | 0,34 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0,14 | 0,43 | 0,14 | -0,29 | 67,44 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья | кв.м. | 1230 | 3968 | 1215 | -2753 | 69,38 | -1,22 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 7,87 | 8,7 | 4,36 | -4,34 | 49,89 | -44,6 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 1,35 | 3,28 | 1,46 | -1,82 | 55,49 | 8,15 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 2 |  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, человек. | человек | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | -88,24 | Программа по переселению граждан из АЖФ закончилась |
|  |  | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными | кв. м. | 168,73 | 27,7 | 27,7 | 0 | 0 | -83,58 |  |
|  |  | 5 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -66,67 |  |
|  |  | 6 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -50 |  |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 7 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | % | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 |  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Износ тепловых сетей | % | 89 | 69 | 90 | 21 | -30,43 | 1,12 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 2 | Износ водопроводных сетей | % | 70 | 55,5 | 69,5 | 14,0 | -25,23 | -0,71 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 3 | Износ канализационных сетей | % | 100 | 98 | 100 | 2 | -2,04 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Доля потребителей, обеспеченных централизованным водоснабжением от общего количества потребителей | % | 97 | 95 | 98 | 3 | -3,16 | 1,03 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля потребителей (население и организации), пользующихся услугой по централизованному сбору твердых бытовых отходов от общего количества потребителей | % | 61 | 65 | 61 | 4 | -6,15 | 22 |  |
|  |  | 6 | Уровень газификации района | % | 25,7 | 50 | 30,7 | -19,3 | 38,6 | 19,46 | Ошибка при планировании |
|  |  | 7 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) муницип. района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района 100 % | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 4 |  | Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок на территории сельских поселений от числа свалок, образовавшихся в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
|  |  | 2 | Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений (в том числе закрепленных и прилегающих) от общей площади территорий сельских поселений, запланированных под санитарную очистку в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории Красногорского района, процентов. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
|  |  | 3 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 104 | 161 | 161 | 0 | 0 | 54,8 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетный период | % | 6,48 | 9 | 6,81 | -2,19 | 24,33 | 5,09 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля отработанных в отчетный период обоснованных жалоб населения по вопросам организации системы утилизации отходов, благоустройства территорий сельских поселений, ритуальных услуг и содержания мест захоронения (кладбищ) от числа поступивших жалоб населения по этим вопросам в отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
| 07 | 5 |  | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | % | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 0 | 0 | -0,87 |  |
|  |  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,8 | 78,0 | 77,2 | -0,8 | 1,03 | -2,03 |  |
|  |  | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения; км | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 5,891 | 2,0 | 3,504 | 1,504 | -75,2 | -40,52 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля граждан использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 92 | 70 | 87 | 17 | -24,29 | -5,43 | Ошибка в расчете планового показателя |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2018 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 16.05.2018 | 275 |  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 26.07.2018 | 441 |  |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 28.12.2018 | 825 |  |

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

Территориальное развитие за 2018 год

Реализация муниципальной подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 1 385,0 тыс. рублей, из них 1 385,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 1 365,0 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики). В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики приходится, соответственно, 1,4% и 98,6%.

В 2018 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 1 основного мероприятия, из которых выполнено 1 мероприятие, или 100%.

Муниципальная подпрограмма имеет 9 целевых показателей (индикаторов), из них по 5 достигнуты плановые значения и по 4 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с ошибкой в расчете плановых показателей.

Плановые значения целевых показателей «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год», «Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья», «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10  тыс. человек населения», «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» на 2018-2020 годы требуют корректировки в связи ошибкой в расчетах.

При запланированном объеме финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 2 121,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 1 385,0 тыс. рублей, или 57,2 годового лимита.

Дата	01.03.2019г.						_______________ /_Игнатьев А.Н._/

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры за 2018 год

Реализация муниципальной подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 3 448,995 тыс. рублей, из них 48,49 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 3 400,505 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики). В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики приходится, соответственно, 1,4% и 98,6%.

В 2018 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 1 основного мероприятия, из которых выполнено 1 мероприятие, или 100%.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 3 достигнуты плановые значения и по 4 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с ошибкой в расчете плановых показателей.

Плановые значения целевых показателей «Износ тепловых сетей», «Износ водопроводных сетей», «Уровень газификации района»,» на 2018-2020 годы требуют корректировки в связи ошибкой в расчетах.

При запланированном объеме финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 3 528,534 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 3 448,995 тыс. рублей или 97,74 годового лимита.

Дата	01.03.2019г.						_______________ /_Бабкин А.В._/

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

Развитие транспортной системы за 2018 год

Реализация муниципальной подпрограммы осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 12798,523 тыс. рублей, из них 7488,23 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 5310,00 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики). В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики приходится, соответственно, 58,51% и 41,49%.

В 2018 году в рамках муниципальной подпрограммы была запланирована реализация 1 основного мероприятия, из которых выполнено 1 мероприятие, или 100%.

Муниципальная подпрограмма имеет 5 целевых показателей (индикаторов), из них по 4 достигнуты плановые значения. Невыполнение целевых показателей связано с ошибкой в расчете плановых показателей.

Плановые значения целевых показателей «Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района», «Доля граждан использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме»,» на 2018-2020 годы требуют корректировки в связи ошибкой в расчетах.

При запланированном объеме финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 12862,876 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 12798,523 тыс. рублей, или 99,5 годового лимита.

Дата	01.03.2019г.						_______________ /_Бабкин А.В._/