Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного года | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализация проектов инициатив граждан | 526 | 05 | 03 | 10001L0189 | 244 | 0 | 5 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2018 | отчет дату | за 2018 | отчет дату | За 2018 | за отчет дату |
| 11 | 0 | Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы | Всего | 13303 | 351698 | 7095,1 | 72568,05 | 53,33 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 5,0 | 0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 2917,4 | 135341 | 1280,8 | 52783,5 | 43,9 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 512,6 | 723,2 | 512,6 | 723,2 | 100,0 |  |
|  |  |  | иные источники | 1948 РФ | 143684 РФ | 457,6 - РФ | 3764,45 РФ 14585,2 | 66,9 |  |
|  |  |  |  | 7925иные | 71945 иные | 4446,6– ИЖС спонс397,5 =5301,7 | ИЖС 705,7 спонс =19055,35 |  |  |

311,31 кв.м. х 17,25 тыс. руб. 1 кв.м. = 5370 тыс. руб.

5370 – 923,4 = 4446,6 тыс. руб.

ОТЧЕТ за 2018 год О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Красногорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| Показатели | Един. измер. | 2018 год – планир. ожидаемый непосредственный результат | 2018 год – фактич. достигнутый результат | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие в ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Домов | 19 | 3 | 15,79 | Администрация района и поселений | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 1212 | 311,31 | 25,69 |  |  |
|  | млн. руб. | 11,5 | 5,37 | 46,7 |  |  |
| Муниципальное образование «Агрикольское» | Домов | 3 | 1 | 33,3 |  | Недостаток финансирования |
|  | кв.м | 205 | 96,47 | 47,06 |  |  |
| Муниципальное образование «Архангельское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 129 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Валамаз» | Домов | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | кв.м | 0 | 0 | 100 |  |  |
| Муниципальное образование «Васильевское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 114 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Дебинское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 135 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Кокман» | Домов | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | кв.м | 0 | 0 | 100 |  |  |
| Муниципальное образование «Красногорское» | Домов | 4 | 2 | 50 |  | Недостаток финансирования |
|  | кв.м | 265 | 214,84 | 81,87 |  |  |
| Муниципальное образование «Курьинское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 64 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Прохоровское» | Домов | 3 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 177 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Селеговское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 123 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Домов | 11 | 2 | 18,2 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 673 | 214,84 | 31,92 |  |  |
|  | млн. руб. | 7,8 | 3,7 | 47,4 |  | Субсидии на строительство жилья молодым семьям |
| Муниципальное образование «Агрикольское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 130 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Архангельское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 65 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Валамаз» | Домов | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | кв.м | 0 | 0 | 100 |  |  |
| Муниципальное образование «Васильевское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 56 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Дебинское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 60 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Кокман» | Домов | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | кв.м | 0 | 0 | 100 |  |  |
| Муниципальное образование «Красногорское» | Домов | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  | кв.м | 130 | 214,84 | 165,26 |  |  |
| Муниципальное образование «Курьинское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 64 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Прохоровское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 112 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Селеговское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | кв.м | 56 | 0 | 0 |  |  |

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Красногорского района

| Показатели | Един. измер. | 2018 г планир. ожидаемый непосред. результат | 2018 г фактич. достигнутый результат | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие в ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 0 | 0 |  |  |  |
|  | уч. мест |  | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. |  | 0 |  |  |  |
| Красногорское поселение (начальная школа на 16 мест с детским садом на 15 мест в д. Багыр) | единиц |  | 0 |  |  | Имеется незаконченный строительством объект |
|  | уч. мест |  | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. |  | 0 |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | 0 | 100 |  | ФАП в д. Мухино построен ранее |
|  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Поселение Валамаз (офис врача общей практики) | единиц | 0 |  |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Васильевское поселение (ФАП д. Мухино) | единиц | 1 |  | 100 |  | ФАП построен в 2017 году |
|  | млн. руб. |  |  | 100 |  |  |
| Поселение Кокман (ФАП с. Кокман) | единиц |  | 0 | 0 |  |  |
|  | млн. руб. |  | 0 |  |  |  |
| Прохоровское поселение (ФАП д. Прохорово) | единиц |  |  |  |  |  |
|  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | 0 | 0 |  | Потребности в строительстве клуба нет |
|  | пос. мест | 50 | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
| Поселение Валамаз (Сельский дом культуры с. Валамаз) | единиц | 0 | 0 |  |  |  |
|  | пос. мест | 0 | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
| Васильевское поселение ( клуб и библиотека д. Мухино) | единиц | 1 |  |  |  | Потребности в строительстве клуба нет |
|  | пос. мест | 5,5 |  |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Поселение Кокман ( сельский дом культуры с. Кокман) | единиц | 0 |  |  |  |  |
|  | пос. мест | 0 |  |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 0 | 0 |  |  |  |
|  | кв.м | 0 | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | 2018 г план | 2018 г факт | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие в ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 14,6 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования – перенос сроков |
|  |  | млн. руб. |  | - |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное образование «Васильевское» | км | 1,9 | - |  |  | Перенос сроков строительства на 2020 г |
|  |  | млн. руб. |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование «Дебинское» | км | 1,3 | - |  |  | Сети построены ранее |
|  |  | млн. руб. |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальное образование «Курьинское» | км | 11,4 | - |  |  | Перенос сроков строительства на 2020 г |
|  |  | млн. руб. | 0 | - |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальное образование «Селеговское» | км | 0 | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0 | - |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения –всего В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | - |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | - |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5,05 | 0 |  |  | Перенос сроков на 2020 год |
|  |  | млн.руб |  | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное образование «Агрикольское» | млн. руб. |  | - |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | - |  |  |  |
| 2,2 | Муниципальное образование «Васильевское» | млн. руб. |  | - |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | - |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | - |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 1,85 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Муниципальное образование «Красногорское» | млн. руб. |  | - |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 0 |  |  |  |
| 2.4 | Муниципальное образование «Прохоровское» | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Муниципальное образование «Селеговское» | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | 2018 г план | 2018 г факт | % исполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие при исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 2 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в муниципальном образовании «Агрикольское» – всего, | млн. руб. | 0 | 0 |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» - отдел строительства и ЖКХ | Перенесена на более поздний срок |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Строительство подъездных дорог | Км | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения – всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | Единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | ВЛ-10 кВ | Км |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | Км | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Линия уличного освещения | Км | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство объектов газоснабжения – всего | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | Км |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | Км | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство объектов водоснабжения – всего | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Строительство водопровода | Км | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | Км | 1,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | млн.руб |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | 2018 г план | 2018 г факт | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие при исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
|  | Муниципальное образование «Агрикольское»: |  | 796,6 | 796,6 | 100 | Администрация МО «Агрикольское» |  |
|  | Строительство детской площадки д. Агриколь, ул. Молодежная (8 человек) | Тыс. руб. | 796,6 | 796,6 | 100 |  |  |
|  | Строительство детской площадки в д. Агриколь по ул. Родниковой (10 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство родников в д. Рябово, д. Юшур, д. Коровкинцы, д. Тура (40 человек) д. Андреевцы | Тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство автобусной остановки в д. Ст.Кычино, д. Тараканово (12 селовек) | Тыс. руб. | - |  |  |  |  |
|  | Благоустройство родника «Белый ключ» для семейного отдыха в д. Кулемино (12 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Красногорское»: |  | 736,7 | 678,5 | 92,1 | Администрация МО «Красногорское» |  |
|  | Строительско детской площадки в с. Красногорское ул. Советская | Тыс. руб. | 736,7 | 678,5 | 92,1 |  |  |
|  | Муниципальное образование «Кокман»: |  | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Кокман» | Не смогли привлечь спонсорские средства |
|  | Строительство двух детских площадок в с. Кокман (20 человек) | Тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | Обустройство экологической тропы у с. Кокман (10 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Организация группы здоровья «Лыжники» в с. Кокман (15 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Курьинское»: | Тыс. руб. |  |  |  | Администрация МО «Курьинское» |  |
|  | Капитальный ремонт памятника Герою Советского Союза Ожмегову Г.Ф. | Тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1533,3 | 1475,1 | 96,3 | Администрации поселений |  |

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | 2018 г план | 2018 г факт | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие при исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование района» | млн. руб. | 0,27 | 0,25 | 92,6 | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Выигран конкурс на лучшее образование в УР |
| 2 | Конкурс на звание «Лучший глава поселения» | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Конкурс не проводился |
|  | Итого | млн. руб. | 0,27 | 0,25 | 92,6 |  |  |

- Выполнение целевых индикаторов и  показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 год | 2018 год план | 2018 год факт | Абсолютное отклонение факта от плана | Относитель-ное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню 2013 года, % | Обоснование отклонений значений целевых показателей за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |  |  |  |
| 1 | Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 9,813 | 9,89 | 8,902 | -988 | -9,99 | 90,7 | Снижение за счет отрицательного прироста и миграции |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 5,836 | 5,889 | 4,365 | -1524 | -25,88 | 74,79 |  |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,27 | 1,65 | 0,9 | -0,75 | -45,45 | 70,86 |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,30 | 1,37 | 1,54 | -0,17 | -12,41 | 84,4 |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 138 | 106 | 128 | -14 | -13,2 | 92,75 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 44 | 23 | 36 | -12 | -41,38 | 81,8 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего | тыс.кв.м | 2,25 | 3,6 | 0,3113 | -3,2887 | -91,35 | 13,83 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,296 | 1,44 | 0,2148 | -1,2252 | -85.0 | 72,56 | Согласно выделенного финансирования |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед. | 18 | 26 | 3 | -23 | -88,46 | 16,7 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 7 | 11 | 2 | - 9 | -91,8 | 28,57 |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1177 | 1216 | 1058 | -158 | -29,9 | 89,9 |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1177 | 1216 | 1058 | -158 | -29,9 | 89,9 |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | Мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 4 | 0 | 1 | -1 | -100 | 25 | Багырский ФАП из-за переноса срока ввода |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  | 2 | 0 | -2 | -100 | - |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  | 1 | 0 (1) | -1 | 100 | - | Мухинский ФАП ужу введен в 2017 году |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  | 0 | 0 |  |  | - |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  | 20 | 0 |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | кв.м | 1484 | 1484 | 1484 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 28 | 28 | 28 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | Мест | 2155 | 2555 | 1371 | -1134 | -45,3 | 63,6 | Пересмотрено количество мест |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 4 | 0 | 6 | -6 | -100 | -150 |  |
|  |  | Мест | 260 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | 100 | отменен |
|  |  | Мест | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 | 100 |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 0 | 16 | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | Км | 0 | 14,6 | 0 | -14,6 | -100 | - | Перенос на 2020 г |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 19 | 18 | 18 | 0 | 100 | 105 |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 17,9 | 25,8 | 12,2 | -13,6 | -52,7 |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | Км | 19 | 5,05 | 0 | -5,05 | -100 | - | Перенос на 2020 г |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 78 | 66 | 75 | -9 | -13,6 | 104 |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 91,4 | 95 | 99 | +4,4 | +4,65 | 108,3 |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | - | Перенос на более поздний срок |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | 0 | 1,0 | 0 | 0 | -100 | - |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  | 2 | 2 | 0 | 100 |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  | 32 | 58+72 | +98 | +412,5 | - |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 2 | 1 | -1 | -50 | 100 |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по программе

«Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» за 2017год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по программе не предусмотрено.

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» | 29.01.2018 г | № 52 | Изменения в объемы финансирования на 2017 год и на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов |
| 2 | Постановление Администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» | 19.11.2018 г | № 717 | Изменения в объемы финансирования на 2018 год |
| 3 | Постановление Администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» | 01.03.2019 | 3 104 | Изменения в объемы финансирования на 2018 год и на 2019 год и на период д2020 и 2021 годов |

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

Основными задачами реализации Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014 – 2020 годы» являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье проживающего на сельских территориях населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Красногорского района;

-реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Красногорского района с помощью грантовой и спонсорской поддержки;

-проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Красногорского района.

В 2018 году в рамках реализации Программы с привлечением бюджетных средств построено 311,31 кв. м. жилья при плановом показателе на 2018 год 1212 кв. м. Невыполнение плана связано с отсутствием финансирования программы. В том числе план по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов был выполнен на 31,92% и вместо 673 кв. м. построено 214,84 кв. м. с использованием субсидий 2-м молодым семьям на строительство дома. ФАП в д. Мухино был построен ранее, в 2016 году. Строительства клуба в д. Мухино отменяется.

Мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры перенесены с 2018 года на 2020 год -это строительство газопроводов в поселениях «Васильевское», «Курьинское», водопроводов в трех поселениях.

По реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в поселениях района,  на 2018 год предусматривалось в Агрикольском поселении построить электросети, линию уличного освещения,  сети водопровода, подъездную дорогу к площадке. Ввиду снятия финансирования данные мероприятия  по 2018 году отменяются.

По реализации местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений за 2018 год запланировано реализовать 2 проекта. Реализовано 2 проекта в МО «Агрикольское» и МО «Красногорское» на 1,475 млн. руб.

Для поощрения и популяризации достижений в развитии сельских поселений Красногорского района, Красногорское поселение стало призером республиканского конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование» и получило грант 250 тыс. руб. Конкурс на звание «Лучший глава поселения» в 2018 году не проводился.  Из запланированных 32 основных мероприятий в 2018 году перенесены сроки на 2020 год по 10 мероприятиям, 1 мероприятие исполнено ранее, одно мероприятие отменено, прошло исполнение по  6 мероприятиям, 14- мероприятий остались невыполненными.

Финансирования мероприятий муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» не предусматривалось. За счет средств бюджета Удмуртской Республики  мероприятия программы профинансированы на 1280,8 тыс. руб., из бюджета РФ 457,6 тыс. руб. Средства бюджетов поселений составили 512,6 тыс. руб. Внебюджетные источники составили 4446,6 тыс. руб. по строительству индивидуального жилья гражданами, получившими субсидию на строительство жилья и 397,5 тыс. руб. на реализацию местных инициатив граждан. План по расходам на финансирование мероприятий Программы на 2018 год составлял 13,1 млн. руб. и выполнен в среднем на 53,3%, в том числе за счет средств  бюджета поселений на 100%, бюджета  Удмуртской Республики на 43,9% и иных источников: на 66,9%.

Невыполнение многих мероприятий предусмотренных программой в 2018 году обусловлено дефицитом средств во всех уровнях бюджетов страны в связи с введением санкций в отношении России со стороны стран ЕЭС и США, падением цен на нефть и большого снижения курса рубля относительно евро и доллара.

Муниципальной Программой предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации муниципальной программы.

Демографические показатели ниже плановых,   численность населения снизилась к 2013 году на 9,3 процента -911 человек в результате отрицательной миграции населения и превышения смертности населения над рождаемостью. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте (-1471 чел.) обусловлена выездом за пределы района в основном молодежи после окончания учебы, выходом работников на пенсию.

Ввиду очень малого объема строительства жилья за счет бюджетных средств и субсидирования строительства жилья только отдельных категорий граждан по 3-5 человек в год, не удалось снизить количество граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Таких семей 128, на 22 семьи больше плановой цифры и на 10 семей меньше, чем было в 2013 году.

Не выполнены целевые показатели по вводу жилья для граждан и молодых специалистов (8,7%), строительству газопроводов в МО «Васильевское и «Курьинское»» (0%), по уровню газификации жилищного фонда (47,3%) по строительству офисов врача общей практики в поселениях (0), по строительству водопроводов в поселениях (0). В д. Агриколь перенесена реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку.. В результате  плохой демографической ситуации не выполнен показатель численности учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях на 158 учеников, что ниже уровня 2013 года на 10.1%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году в части снижения числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сохранения численности населения в поселениях не достигнута, поскольку для улучшения ситуации здесь требуется гораздо большего объема строительства жилья за счет средств бюджета или субсидирования населения по строительству жилья, а также на ситуацию влияет  целый комплекс взаимосвязанных проблем (низкая заработная плата в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, непривлекательный труд на селе, отсутствие полной инфраструктуры (асфальтированных дорог, центров отдыха, снижение числа рабочих мест в лесопереработке в результате изменений в лесном кодексе и др.).  Из 34 целевых индикаторов, рассматриваемых в 2018 году, предусмотренных по Программе, были выполнены 8 индикаторов, частично исполнены 16 индикаторов, полностью не выполнено  3 индикатора и 7 индикаторов не рассматривается..

Начальник отдела планово-экономической работы и имущественных отношений						Е.И. Сухих