Протокол № 2

Совета по инвестиционной деятельности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

с. Красногорское								23.12. 2025 г.

Председатель:

Сергеева Любовь Ивановна – Глава муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;

Присутствовали:

Фефилов Андрей Владимирович – Председатель Совета депутатов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»;

Иванова Ирина Николаевна – первый заместитель главы Администрации по экономике, инвестиционный уполномоченный;

Перминов Денис Сергеевич – заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущественных отношений;

Куклина Татьяна Владимировна – начальник отдела экономики и сельского хозяйства;

Кандакова Снежана Валериевна - начальник отдела по имущественным вопросам;

Братухина Анастасия Сергеевна – начальник отдела строительства и ЖКХ;

Столбова Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела экономики и сельского хозяйства;

Повестка заседания Совета:

1. О реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании за 2025 года и планы на 2026 год;

2. Проведение инвентаризации земельных участков на предмет возможности формирования новых инвестиционных площадок.

Заслушали:

- Начальник отдела экономики и сельского хозяйства Куклина Т.В. доложила  о реализации инвестиционных проектов за 2025 год. Из 6 проектов 2 проекта завершили реализацию - это Реконструкция здания МТФ на 200 голов в д. Бараны и Строительство телятника на 140 голов. Реконструкция здания телятника на 100 голов д. Бараны, реконструкция здания под размещение МТФ в д. Артык и реконструкция зерносушильного комплекса в д. Новый Караул. По строительству комплекса на 1000 голов КРС в ООО «Качкашурское» ПСД разработана, пока проект не реализуется ввиду отсутствия финансирования. В связи с последними изменениями по снижению цены на молоко, в 2026 году проекты не будут реализовываться. Новый проект на строительство МТФ в 2026 году запланировал ИП КФХ Гулиев Н.Р.

2. По второму вопросу Куклина Т.В. по инвентаризации земельных участков на предмет возможности формирования новых инвестиционных площадок. Надо рассмотреть новые инвестиционные площадки для размещения на инвестиционной карте РФ.

Решили:

1.1. Отделу экономики и сельского хозяйства на постоянной основе мониторить ситуацию по реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и оказывать поддержку при возникновении проблем с реализацией.

2.1 По второму вопросу отделу экономики и сельского хозяйства и отделу имущественных отношений провести инвентаризацию земель для внесения на инвестиционную карту РФ не менее 2 участков.

Председатель Совета по

инвестиционной деятельности -

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики»		          			Л.И. Сергеева

Протокол подготовила начальник отдела

экономики и сельского хозяйства                 		          Т.В. Куклина