Протокол 
собрания жителей 

пер.Комсомольский, д.12,14,18 с. Красногорское 
19.10.2017, время 17-00 час.
с. Красногорское

Председатель: Ворончихина Л.Г.
Секретарь: Иванова Н.А.
Приглашенные: журналист районной газеты «Победа» Дьяконова О.Л.

 Присутствовало: 22 жителя МКД 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Промежуточные итоги реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории  МО «Красногорское» в 2017 г.
СЛУШАЛИ: Ворончихину Л.Г. – Всем добрый день, молодцы, что собрались. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории  МО «Красногорское» в 2017 г. 
Под эгидой партии «Единой России» в стране начала работать федеральная программа «Формирование современной городской среды». В Красногорском районе только муниципальное образование «Красногорское» попало под критерии данной программы, так как количество жителей только с. Красногорское в МО «Красногорский район» превышает 1000 человек. 

Работы по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее- МКД) из бюджета Российской Федерации, Удмуртской Республики, бюджета района, денежных средств заинтересованных лиц, в размере 5 %. Благодарит жителей за то, что приняли участие в данном проекте, собрали определенную сумму, так как многие жители других многоквартирных домов выражали недоверие, но программа не  на один год, будет еще 5 лет, так что можно снова заявляться.
Были определенные проблемы с подрядчиками, ни кто не заявлялся, в последний момент заявился один подрядчик, но в последний момент не подписал контракт, проведена вторая процедура аукциона, где определился победитель ГУП УР «Удмуртавтодор», которые наняли субподрядчиков.  Работы проведены оперативно, гарантия 4 года, так что весной подправят, если будут проблемы.

С 2018 года программа предусматривает и общественные территории облагораживать. В проекте программы по годам разбиты пять территорий для ремонта, но  на данный момент нужен хороший проект от дома культуры до территории Райповского продовольственного магазина № 1. Все данные территории рассматривать блоками, и соответственно проводить ремонт поэтапно. За выполненные интересные проекты Удмуртская Республика будет премировать на дальнейшее развитие. Нужно рассмотреть и площадку у РДК, лесенку у церкви, доску почета с освещением, лесенки и дорожку к памятнику, убрать ветхие деревья, тополя и т.п. Заказать хороший проект и исполнять его, чтобы было все красиво и современно. В понедельник, в 17-00 час. состоится очередное заседание по обсуждению предложений по обустройству общественных территорий.
ВЫСТУПИЛА: Жуйкова Т.В. жительница дома № 14 – Просьба к Людмиле Германовне, лампа не горит на столбе, также по дороге к больнице очень темно, надо там лампу.
ВЫСТУПИЛА: Клабукова Т.Н. жительница дома № 18– у нас тоже лампа перегорела.

ВЫСТУПИЛА: Ворончихина Л.Г. заявки записали.

ВЫСТУПИЛ: жительница № 12 свет надо около Интерната на ул.Глазовская  д.1.
Просьба установить знак ограничения скорости у наше дома, так  гоняют на автомобилях.
ВЫСТУПИЛА: Ворончихина Л.Г. данный вопрос нужно рассматривать на дорожно-транспортной комиссии.
РЕШИЛИ: 
1.Промежуточные итоги реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории  МО «Красногорское» в 2017 г. принять к сведению.
Председатель                                             Л.Г. Ворончихина
Секретарь                                                   Н.А.Иванова
