Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 года»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017г. №114 |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по строительству и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители | - Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - Отдел по имущественным вопросам Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - центральный территориальный отдел Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - ЖКХ. |
| Цель | - повышение уровня комплексного благоустройства территориимуниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |
| Задачи | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |
| Целевые показатели (индикаторы) | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения села Красногорского, проценты; доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли; объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы; доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы |
| Сроки и этапы реализации | 2022-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | В 2022 году Всего – 1061194 руб. 00 коп, из них Федеральный бюджет – 1041996 руб.22 коп. Субсидии из бюджета УР – 19197 руб. 78 коп. В 2023 году Всего - 1 858787 руб. 88 коп., из них Федеральный бюджет – 1 840200 руб. 00 коп. Субсидии из бюджета УР 0 руб.00 коп Бюджет муниципального образования 18587 руб. 88 коп. В 2024 г. Всего –2052828 рублей 29 коп. Федеральный бюджет 2032300 руб. 00 коп. Субсидии из бюджета УР 0 руб. 00 коп. Бюджет муниципального образования 20528 руб. 29 коп. Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. Ожидаемые результаты ее реализации: - повышение уровня благоустроенности района; - комплексное благоустройство дворовой территории МКД; - повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения; -улучшение санитарного состояния сельских территорий, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»). Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений |

1.	Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем.

На территории села Красногорского по состоянию на 31.12.2021 г. имеется 25 многоквартирных дома, общей площадью 19,092тыс.кв.м, из них: 24 многоквартирных дома находятся в управлении ООО «Энергия».Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Начиная с 2018 по 2021 реализованы на территории села Красногорского следующие объекты:

2018 год-Лестничный сход у дома 67по ул. Ленина

2019 год -дорожка из брусчатки от ул. Советской до столовой в с. Красногорское, Лестничный сход у дома 71 по ул. Ленина

2020 год- устройство тротуаров от ТЦ Агроснаб до Лесхоза, а также монтаж уличного освещения.

2021 год -Ремонт тротуарной дорожки от д. 68 до д. 84 по ул. Ленина в с. Красногорское,Благоустройство центральной части села Красногорское Красногорского района УР от д. 50 по ул. Ленина до д. 2 по ул. Пушкина,Устройство лестничного схода к д. 2 по ул. Советская в с. Красногорское,Устройство лестницы и автостоянки вдоль ул. Советская перед детской площадкой,Устройство лестничных сходов к д. 52 и д. 64 ул. Ленина.

В с. Красногорское имеются дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров и мест стоянок автотранспортных средств;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 5 % от общего объема работ.

Характеристика сферы благоустройства

общественных территорий

Внешний облик села, его эстетический вид во многом зависят от степениблагоустроенности территории, от площади озеленения.Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности,озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению,размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятныхусловий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образнаселенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую средудля жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитныефункции. Они являются составной частью природного богатства села и важнымусловием его инвестиционной привлекательности.

На территории села Красногорское имеется 50 улиц протяженностью 36, 6 км., тротуары протяженностью - 3,9 км. по ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Первомайская.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

3) обеспечение уличного освещения;

4) обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений);

5) оборудование автобусных остановок;

6) установка указателей с наименованиями улиц;

7) озеленение;

8) установка скамеек, урн;

9) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Перечень и характеристика мероприятий программы

Программа реализуется за счет средств бюджетов Российской Федерации, Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский  район Удмуртской Республики»,а так же средств собственников жилья многоквартирных домов.Предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключаемого в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, включение в соглашение между субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования (далее – получатель субсидии) о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также при наличии у получателя субсидии при направлении заявки для реализации мероприятий по выполнению строительных работ (текущего или капитального ремонта, реконструкции) положительного заключения по результатам экспертизы сметной стоимости объекта на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения, а именно:

дворовых территорий (освещение, детские игровые комплексы, гостевые автостоянки, озеленение территорий, обеспечение доступности для маломобильных групп населении и прочее). Реализуется возможность выполнения мероприятий (дизайн - проектов) на основании индивидуальных и коллективных предложений собственников жилых помещений многоквартирных домов;

муниципальных территорий общего пользования (пешеходные коммуникации, детские и спортивные площадки, площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных образований, элементы освещения, средства размещения информации и рекламные конструкции, ограждения (заборы), малые архитектурные формы и прочее).  Формирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий основано на предложениях заинтересованных лиц с учетом минимального и дополнительного перечня видов работ:

-минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

-перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Для включения мероприятий (работ) в программу все мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке, при этом актуальными являются мероприятия, учитывающие устройство элементов обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включению в муниципальную программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых и общественных территорий. Порядок  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждения дизайн - проектов благоустройства  дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 годы» приведен в Приложении № 5. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022-2026 годы году приведен в Приложении 6.

адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния), Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,  физический износ основных конструктивных элементов(крыша, стены, фундамент)которых превышает 70 процентов, а так же территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке установленном такой комиссий;

- право муниципального образования исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, дворовых территорий,  собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений - об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, или не приняли решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом, исключении дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 в порядке, установленной такой Межведомственной комиссией;

- к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ -1 апреля  года предоставления субсидии ,за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

При реализации мероприятий программы приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций, студенческих строительных отрядов в реализации проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

- финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости работ;

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

Предельная стоимость мероприятий Программы определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию современной городской среды федерального уровня, Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Красногорское» на 2022-2026 годы, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования  «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-	повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

4. Целевые показатели (индикаторы)

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2022-2026 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  06.04.2017 № 691/пр.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:

1.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;

2.	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;

3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения села Красногорского), проценты;

Показатели 1-3 характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4.	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли;

5.	Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;

6.	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли;

7.	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.

Показатели 4-7 характеризуют активность жителей в вопросах благоустройства дворовых территорий, в которых они проживают.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 2  к настоящей муниципальной программе.

- Сроки и этапы реализации программы

- Реализация Программы предусмотрена на 2022-2026 годы.

    - 6. Основные мероприятия, направленные на достижение                                                        целей и задач в сфере реализации Программы

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в Приложении № 1 к Программе.

    - 7. Взаимодействие с органами государственной власти УдмуртскойРеспублики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами  для достижения целей подпрограммы

Во взаимодействии с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий Программы.

В целях включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации Программы, муниципального образования «Муниципальный округ Красногорского района Удмуртской Республики» ведет работу с подрядными организациями и лицами, осуществляющими содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает Администрация муниципальное образование «Муниципальный округ Красногорского района Удмуртской Республики».На территории села Красногорского формируется общественная комиссия, которая является коллегиальным органом, созданным для организации общественного обсуждения проекта Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы. Состав и порядок деятельности общественной комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорского района Удмуртской Республики».

    - 8. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорского района Удмуртской Республики» и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорского района Удмуртской Республики»на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на текущий год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2022-2026 годы составит              3398245,88 рублей,  по источникам финансирования.

| Источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет, руб. | 1010736,33 | 1840200,00 | 2032300,00 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики, руб. | 31259,89 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, руб. | 19197,78 | 18587,88 | 20528,28 |
| Средства собственников жилых помещений, иных заинтересованных лиц, руб. |  |  | - |
| Итого, руб.: | 1061194,00 | 1858787,88 | 2052828,28 |

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Приоритетным является распределение денежных средств: 75 % на благоустройство общественных территорий и 25 % на благоустройство дворовых территорий.

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия собственниками МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ

9. Анализ рисков и описание мер управления рисками

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы.

- Финансовые и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, со стороны собственником жилых помещений многоквартирных домов возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий Программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Программе. Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств.

- Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей Программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей Программы. Меры по управлению риском:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей Программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации Программы.

10. Конечные результаты реализации муниципальной Программы оценка планируемой эффективности ее реализации

Программа направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах:

- повышение уровня благоустроенности района;

- комплексное благоустройство дворовой территории МКД;

- повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения;

-улучшение санитарного состояния сельских поселений, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»).