I. Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по вопросам строительства и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Красногорский район" |
| Соисполнители | Администрации поселений; Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» |
| Цель | Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности |
| Задачи программы | Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании; снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования; развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля объема электрической, тепловой энергии, холодной, горячей воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме данных энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальном образовании; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования; удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе; удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии; удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения; средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2024 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» (собственные средства) составит 788,68 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.. Всего МО и УР; 2535,04; 186,60; 525,31; 175,31; 460,76. Бюджет муниципального образования; 788,68; 10,00; 110,00; 40,23; 67,93. в том числе:. Собственные средства бюджета муниципального образования; 788,68; 10,00; 110,00; 40,23; 67,93. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 1221,56; 176,60; 415,31; 135,08; 392,83. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Субвенции из бюджетов поселений; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.. Всего МО и УР; 113,40; 614,11; 305,05; 51,50; 51,50; 51,50. Бюджет муниципального образования; 11,66; 89,31; 305,05; 51,50; 51,50; 51,50. в том числе:. Собственные средства бюджета муниципального образования; 11,66; 89,31; 305,05; 51,50; 51,50; 51,50. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 101,74; 524,80; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Субвенции из бюджетов поселений; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании 100 % с 2015 года; доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 68,29% к 2024 году; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 26,85 % к 2024 году; удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе – 36,29 кг.у.т./м2 к 2024 году; удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии – 155,0 кг.у.т./Гкал к 2024 году;; удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения – 0,215 кВтч./м3 , в сфере водоотведения - 0,516 кВтч./м3 к 2024 году; средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде – 38,75 кг.у.т./м2 к 2024 году. |